Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04,110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 49. Statuta Grada Makarske ("Glasnik Grada Makarske" broj8/09, 13/09, 2/13, 8/13 i 9/13 - pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Makarske podnosi Gradskom vijeću Grada Makarske

**IZVJEŠĆE**

**O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE za 2016. godinu**

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. objavljen je u Glasniku Grada Makarske: broj 12/15, 8/16 i 15/16):

Tijekom 2016. godine izvršeni su slijedeći radovi planirani u Programu održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.g.:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opis i opseg radova** | | **Planirano** | | **Ostvareno** | | **Indeks**  **%** | |
| **I.** | **Održavanje i popravak oborinskog**  **sustava** | **50.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 1. | Odvodnja atmosferskih voda | 50.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | | | | | | | |
| **II.** | **Čišćenje, skupljanje i odvoz**  **komunalnog otpada** | | **4.360.000,00** | | **4.438.123,89** | | **101,79** |
| 1. | Čišćenje javnih površina, sakupljanje i odvoz komunalnog otpada | | 3.700.000,00 | | 3.769.833,31 | | 101,89 |
| 2. | Dezinsekcija i deratizacija | | 170.000,00 | | 150.506,25 | | 88,53 |
| 3. | Ostale usluge (čišćenja i održavanja) | | 490.000,00 | | 517.784,33 | | 105,67 |
|  |  | |  | |  | |  |
| **III.** | **Održavanje javnih površina** | | **2.050.000,00** | | **1.627.810,12** | | **79,41** |
| 1. | Horizontalna i vertikalna signalizacija | | 400.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. | Utrošak vode | | 700.000,00 | | 561.473,28 | | 80,21 |
| 3. | Nabava komunalne opreme | | 300.000,00 | | 244.585,03 | | 81,53 |
| 4. | Održavanje parkova i igrališta | | 200.000,00 | | 189.445,56 | | 94,72 |
| 5. | Održavanje i nadohrana plaže | | 450.000,00 | | 632.306,25 | | 140,51 |
|  |  | |  | |  | |  |
| **IV.** | **Održavanje nerazvrstanih cesta** | | **100.000,00** | | **186.045,93** | | **186,05** |
| 1. | Popravak i održavanje nerazvrstanih cesta | | 100.000,00 | | 186.045,93 | | 186,05 |
|  |  | |  | |  | |  |
| **V.** | **Održavanje javne rasvjete** | | **2.430.000,00** | | **2.378.951,25** | | **97,90** |
| 1. | Održavanje objekata i uređaja javne rasvjete - rad | | 1.250.000,00 | | 1.210.242,50 | | 96,82 |
| 2. | Održavanje javne rasvjete - utrošak struje | | 1.000.000,00 | | 998.842,46 | | 99,88 |
| 3. | Prigodna dekoracija i iluminacija | | 180.000,00 | | 169.866,29 | | 94,37 |
|  |  | |  | |  | |  |
| **VI.** | **Ostalo održavanje** | | **263.100,00** | | **259.449,53** | | **98,61** |
| 1. | Usluge službe za uklanjanje s JPP-e | | 108.100,00 | | 105.500,00 | | 97,59 |
| 2. | Pričuva | | 70.000,00 | | 43.183,35 | | 61,69 |
| **Opis i opseg radova** | | | **Planirano** | | **Ostvareno** | | **Indeks**  **%** |
| 3. | Ostalo | | 85.000,00 | | 110.766,18 | | 130,31 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REKAPITULACIJA** | | **Planirano** | **Ostvareno** | **Indeks**  **%** |
| **I.** | **Održavanje i popravak oborinskog sustava** | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **II.** | **Čišćenje, skupljanje i odvoz**  **komunalnog otpada** | 4.360.000,00 | 4.438.123,89 | 101,79 |
| **III.** | **Održavanje javnih površina** | 2.050.000,00 | 1.627.810,12 | 79,41 |
| **IV** | **Održavanje nerazvrstanih cesta** | 100.000,00 | 186.045,93 | 186,05 |
| **V** | **Održavanje javne rasvjete** | 2.430.000,00 | 2.378.951,25 | 97,90 |
| **VI.** | **Ostalo održavanje** | 263.100,00 | 259.449,53 | 98,61 |
| **UKUPNO** | | **9.253.100** | **8.890.380,72** | **96,08** |

**Program održavanja komunalne infrastrukture za 2016. realiziran je iz slijedećih izvora:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I. | OPĆI PRIHODI | 3.323.812,56 |
| II. | VLASTITI PRIHOVI | 400.000,00 |
| III. | OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 314.881,25 |
| IV. | PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE | 3.718.137,48 |
| V. | PRIHODI OD KONCESIJE I KONCESIJSKIH ODOBRENJA | 551.668,75 |
| VI. | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 581.880,68 |
| **UKUPNO** | | **8.890.380,72** |

**Obrazloženje**

Odredbom članka 28. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) utvrđena je obveza izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave da do kraja ožujka svake godine podnese predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu.

Programom održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu utvrđeni su radovi čija je realizacija planirana tijekom 2016. godine.

Slijedom navedenog, podnosi se Gradskom vijeću Grada Makarske Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

KLASA: 023-05/17-03/33

URBROJ: 2147/05-03/3-17-1

Makarska, 20. ožujka 2017. Gradonačelnik

Tonći Bilić, ing.