IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA

GRADA MAKARSKE

za razdoblje od

1. siječnja 2015. do 30. lipnja 2015. godine

Uvodna riječ gradonačelnika

Ova gradska uprava u predmetnom je razdoblju završila jedan od kapitalnih gradskih projekata – izgradnju sustava oborinske kanalizacije na Zelenki te nastavila raditi na realizaciji dvaju velikih infrastrukturnih projekata – rekonstrukcije upravne zgrade na Gradskom sportskom centru i pripremi dokumentacije za izgradnju žičare Makarska-Biokovo.

Realizacijom sustava oborinske kanalizacije riješen je dugogodišnji problem velikog broja stanovnika zapadnog dijela grada s obzirom da novi sustav prolazi kroz Zagrebačku, Splitsku, i Slavonsku ulicu, Put požara, preko Jadranske magistrale, Ulice Dmine Papalića do Ilirske ulice (Potok). Uz ovaj veliki projekt, realizirali smo i niz manjih projekata vezanih za komunalnu infrastrukturu koji su taksativno navedeni u izvješćima upravnih odjela.

Realizirana je prva faza projekta ‘Rekonstrukcija upravne zgrade na Gradskom sportskom centru’. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odobrio je Gradu Makarskoj 81.700,00 kuna za izradu projektno-tehničke dokumentacije radi ishođenja građevinske dozvole.

Idejno rješenje projekta 'Žičara Makarska-Biokovo', koje je zahvaljujući suradnji Grada Makarske i Instituta Arti Future iz Maribora te vanjskih stručnjaka i suradnika realizirano u samo 5 mjeseci, prezentirali smo pred širokim auditorijem. Prezentacija je bila iznimno dobro posjećana od strane građana i zainteresiranih udruga, a drago nam je da je podršku projektu makarske žičare javno dao i poznati hrvatski alpinist i član Povjerenstva za praćenje izrade dokumentacije 'Žičara Makarska-Biokovo' Stipe Božić. Koliko je projekt žičare među građanima prepoznat kao kapitalni infrastrukturni projekt dovoljno govori činjenica da je nakon dva i pol sata izlaganja većina njih ostala sudjelovati u javnoj raspravi na kojoj su se mogli čuti brojni kvalitetni prijedlozi. Mnogi od njih u daljnjoj razradi idejnog rješenja tj. izradi idejnog, glavnog i izvedbenog projekta.

Uz povećanje socijalnih prava, Grad Makarska je ove zime učinio još jedan napor više s ciljem pomoći najugroženijim društvenim skupinama -  s ministricom socijalne politike i potpredsjednicom Vlade RH Milankom Opačić potpisan je sporazum o otpisu dugova najsiromašnijim Makaranima. Tako se Makarska našla među dvadeset gradova i općina koji su s ministarstvom potpisali akt o mjerama ublažavanja financijskih teškoća građanima koji su pod ovrhom više od godine dana, a nemaju izvora financiranja za podmirenje svojih dugovanja.

	Nastavili smo dobru suradnju s Državnim uredom za upravljanje državnom imovinom(DUDI). Nakon što je Ministarstvo poljoprivrede svojim rješenjem brisalo kulturu šuma na predjelu Donje luke 3 (Peškera) pokrenuli smo postupak darovanja zemljišta ukupne površine 26 hektara Gradu Makarskoj. Cilj nam je zemljište koje je nekad pripadalo Makarskoj opet vratiti u vlasništvo Grada.
Također smo pribavili suglasnost za nesmetano korištenje zemljišta na predjelu Glavica za izgradnju astro parka. U proceduri su zahtjevi u svezi rješavanja imovinsko-pravnog statusa drugih nekretnina od interesa za grad.

Kontinuitet i ozbiljnost pokazali smo i na primjeru uvođenja novog sustava gospodarenja otpadom – kroz edukativnu akciju o važnosti razdvajanja otpada Grada Makarske i Makarskog komunalca 'Skupi, složi, savjesno odloži' koja je započela u listopadu 2014. U predmetnom razdoblju organizirali smo tribinu 'Izazovi i mogućnosti novog sustava gospodarenja otpadom' na kojoj je predstavljeno sve što je do tada realizirano. Predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Grad Makarsku su pohvalili kao dobar primjer rada na edukaciji građana o kojoj uvelike ovisi uspješnost uvođenja novog sustava gospodarenja otpadom.

Od samog početka mandata svjestan sam da su zbog kreditnog zaduženja za sportsku dvoranu sve do 2021. mogućnosti Grada po pitanju novih opterećenja proračuna zbog novih investicija vrlo ograničene. S ciljem okretanja u smjeru povlačenja sredstava iz EU fondova, izravno ili neizravno, već smo osnovali poseban Odsjek za projekte i razvoj s čijim se rezultatima rada detaljnije možete upoznati u izvješći o radu Ureda gradonačelnika. Uz rad na projektima, naš cilj je i stvaranje poduzetničke klime i privlačenje investicija u Makarsku zbog čega sam zagovarao osnivanje Makarske razvojne agencije MARA. To je ujedno primarni zadatak ove agencije koja će se, vjerujem, vrlo skoro spominjati kao pozitivan primjer poput one u Dubrovniku koja je u samo dvije godine potvrdila svoj značaj.

Još jedna važna tema o kojoj sam često govorio u svojim javnim nastupima konkretizirana je kroz odluku koja je predložena ovom Gradskom vijeću. Nakon dugo vremena gradska vlast donijela je jednu odluku kojom se ne potiče nego zaustavlja daljnja betonizacija - izmjene i dopune Odluke o izradi Urbanističkog plana Glavica. Time je aktualna gradska uprava svoje najave da će raditi na zaustavljanju izgradnje stanova za tržište počela provoditi i u praksi.

Nakon Odluke o ustrojstvu gradske uprave donesen je i Pravilnik o unutarnjem redu čiji je sastavni dio i nova sistematizacija radnih mjesta. Novom sistematizacijom predviđena  su 2 nova radna mjesta, ukupan broj radnih mjesta u odnosu na dosadašnju je smanjen s 50 na 48, a ukupan broj zaposlenika sa 66 na 57.

U Uredu gradonačelnika prema staroj sistematizaciji bilo je predviđeno17 radnih mjesta s 19 izvršitelja, dok je novom sistematizacijom predviđeno 16 radnih mjesta s 18 izvršitelja.

U Upravnom odjelu za društvene djelatnosti ranije je bilo predviđeno 7 radnih mjesta i 10 izvršitelja, a prema novoj sistematizaciji planirano je 5 radnih mjesta i 5 izvršitelja.

Najveće promjene dogodile su se u Odjelu za gospodarenje prostorom koji je Odlukom o ustrojstvu gradske uprave Grada Makarske podijeljen u dva: Odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo i Odjel za komunalne djelatnosti. U Odjelu za gospodarenje prostorom prema staroj sistematizaciji bilo je predviđeno 20 radnih mjesta i 27 izvršitelja.
U Odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo predviđeno je 7 radnih mjesta i 7 izvršitelja, a u Odjelu za komunalne djelatnosti 13 radnih mjesta i 18 izvršitelja. U Odsjeku za komunalno i prometno redarstvo je prema staroj sistematizaciji bilo predviđeno 5 radnih mjesta i 11 izvršitelja, a prema novoj je planirano 4 radna mjesta i 5 izvršitelja. 
U Upravnom odjelu za financije i proračun nije bilo nikakvih promjena u odnosu na staru sistematizaciju koja je predviđala 6 radnih mjesta i 8 izvršitelja.

U predmetnom razdoblju radilo se puno i na međugradskoj suradnji  ne samo s jedinicama lokalne samouprave u Hrvatskoj nego i izvan granica naše zemlje. Ovaj segment suradnje smatram vrlo važnim jer Grad Makarska osim promocije svoje turističke ponude dobiva i priliku za razgovor   licem u lice i razmjenu iskustva s predstavnicima drugih gradova. Uz dogovore o mogućnostima suradnje na gospodarskom, sportskom ili kulturnom niovu otvaraju se mogućnosti prekogranične suradnje na projektima koji se financiraju iz EU fondova. Tako su prijateljski odnosi uspostavljeni su s Ilokom i Travnikom, a sporazumi o prijateljstvu i suradnji potpisani su sa Gradom Vukovarom te Općinom Stari Grad Sarajevo (BiH) i Gradom Mariborom(Slovenija).

- PROTOKOL I JAVNOST RADA

Gradonačelnik - Gradsko vijeće

Pripremljeno je 45 točka dnevnog reda za tri sjednice Gradskog vijeća (2. ožujka 2015.g., 30. travnja 2015.g. i 18. lipnja 2015.g.).

Održavani su sastanci radnih tijela Gradskog vijeća: Odbor za statutarno-pravna pitanja (5. sjednica, 23. veljače 2015.), Odbor za nazive ulica i trgova (5. sjednica, 26. veljače 2015.), Odbor za međugradsku suradnju (1. sjednica, 25. veljače 2015., 2. sjednica 15. travnja 2015., 3. sjednica 27. travnja 2015.), Odbor za izbor i imenovanja (5. sjednica 25. veljače 2015. i 6 sjednica 30. travnja 2015.), Odbor za financije i proračun (7. sjednica 28. travnja 2015.) za koje su pripremljeni materijali i sastavljeni zapisnici.

Održana je tematska sjednica Međustranačkog vijeća 28. travnja 2015. godine s temom „ Istraživanje i eksploatacija ugljikovodika na Jadranu“, na kojoj je zauzet stav i dano zajedničko mišljenje o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika na Jadranu.

Mjesna samouprava

Redovno se vodi komunikacija s predsjednicima mjesnih odbora, odgovara na njihove upite, šalju njihova pitanja i prijedlozi nadležnim odjelima i službama Grada Makarske i odgovara na zahtjeve i prijedloge građana koji pristižu posredstvom mjesnih odbora.

Riješen je problem prikupljanja donacija u novcu za mjesne odbore i omogućeno uplaćivanje novca na žiro-račun Grada Makarske strogo namjenski za određeni mjesni odbor.

Obilježavanje blagdana, spomen-dana i važnih datuma u povijesti grada Makarske

- protokolarno su obilježeni Dan međunarodnog priznanja Hrvatske, treća obljetnica smrti makarskog kroničara prof. Petra Puharića, Dan pobjede nad fašizmom i Dan Europe, Dan državnosti i Dan antifašizma

Svečani prijmovi gradonačelnika i zamjenika

- svečani prijmovi organizirani suza potpredsjednika Europske atletske federacije Jeana Garciju i predsjednika Hrvatskog atletskog saveza Ivana Veštića, izaslanstvo Hrvatskog nogometnog saveza, izaslanstvo Hrvatskog nogometnog saveza na čelu s predsjednikom HNS-ove komisije za mali nogomet, za rukometaše godišta 2002. i 2003. iz Taichung Cityija iz Tajvana, za ženski rukometni klub iz Vukovara, za Judo klub Biokovo, za najuspješnije učenike koji su  ostvarili najbolje rezultate na županijskim i državnim natjecanjima, za predstavnike Republike Poljske koja je bila zemlja partner DokuMA film festivala 2015.

-  u povodu održavanja prve biciklističke utrke Tour of Croatia koja je startala u Makarskoj, Ured gradonačelnika bio je zadužen za protokol posjeta ministra turizma Darka Lorencina

-  u povodu radnog posjeta Srednjoj strukovnoj školi u Makarskoj, Srednjoj školi fra Andrije Kačića Miošića Ured gradonačelnika bio je zadužen za protokol posjeta Vedrana Mornara, ministra znanosti, obrazovanja i športa Makarskoj

Mediji i konferencije za tisak

- svakog tjedna na Radiju Makarska rivijera, u terminu predviđenom za emisiju Grada Makarske, gostuju predstavnici Grada Makarske. Cilj je bolje informiranje javnosti o radu Gradske uprave

- u suradnji s Digital video studiom Pašalić  radi se na arhiviranju svih važnijih događanja na području grada

- gradonačelnik je u predmetnom razdoblju održao dvije konferencije za novinare: o svim važnijim pitanjima gradonačelnik se kontinuirano oglašava priopćenjima koja se redovito objavljuju na službenoj internetskoj stranici Grada i prosljeđuju medijima

Web stranice Grada Makarske

- Službena internetska stranica Grada Makarske svakodnevno se ažurira novim vijestima te uvode nove poveznice na kojima građani na brži i pristupačniji način mogu doći do informacija

Rješavanje zahtjeva po Zakonu o pravu na pristup informacijama i odgovaranje na ostale upite građana

- Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama Grad Makarska je dužan odgovarati na upite medija, građana ili zainteresiranih pravnih osoba pismeno, usmeno ili putem uvida u tražene akte što se u Gradskoj upravi radi svakodnevno

- U predmetnom razdoblju najveći broj zahtjeva odnosi se na medijske upite od kojih najčešće od strane tjednika Makarska kronika

- Uz medije, svoje pravo na pristup informacijama u zadnje vrijeme sve češće koriste i građani čiji se upiti uglavnom odnose na komunalne probleme

Suradnja s institucijama, udrugama i civilno društvo

- U suradnji s Makarskim komunalcem d.o.o., a u sklopu akcije 'Skupi, složi, savjesno odloži' Grad Makarska je organizirao tribinu 'Izazovi i mogućnosti novog sustava gospodarenja otpadom' koja se održala u hotelu Miramare. U sklopu tribine predstavljena je edukativno-informativna akcija 'Skupi, složi, savjesno odloži', a na tribini su nazočili i predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

- U suradnji s udrugom GONG i Odborom za financije i državni proračun Sabora RH Grad Makarska bio je domaćin okruglog stola 'Kako građani sudjeluju u odlučivanju? Participativno budžetiranje i drugi primjeri iz Hrvatske'

- Uspostavljena je suradnja s novoosnovanom Udrugom studenata Makarskog primorja i prijatelja u Zagrebu

Promidžba Grada i međugradska suradnja

- U predmetnom razdoblju Grad Makarska sklopio je tri sporazuma o prijateljstvu i suradnji: s gradom Vukovarom, Općinom Stari Grad Sarajevo (BiH) i Gradom Mariborom (Slovenija)

- Gradonačelnik Makarske u predmetnom je razdoblju bio na prijmu kod gradonačelnika Sarajeva prof. dr. Ive Komšića, a predstavnici Grada Makarske bili su u službenom posjetu Travniku te u dvodnevnom posjetu gradu Iloku u sklopu kojega je prezentirana turistička ponuda Makarske.

2. NATJEČAJI I PROJEKTI

Natječaji (javna nabava)

Provedeno je  14 postupaka nabave, procijenjene vrijednosti veće od 4,7 milijuna kn, od čega je ugovoreno nešto više od 4,5 milijuna kn. Od radova najvrjedniji su bili Građevinski radovi na šetnici poluotoka Sv. Petar s 283.060,00 kn + PDV, od nabave robe najvrjednija je bila Nabava parkirnih automata sa 100.000,00 kn + PDV, dok je među uslugama najvrjednija bila nabava Projektne dokumentacije za Kaštel u Kotišini sa 148.000,00 kn + PDV, te nabava provođena u suradnji sa Vodovod d. d. Makarska – Izrada studijske i projektne dokumentacije za aglomeraciju Brela, Baška Voda, Promajna-Krvavica, Makarska, Tučepi i Podgora, gdje je odabrana ponuda u iznosu 1.820.000,00 kn + PDV.

Izrađen je Plan nabave za 2015. godinu, te izmjene i dopune Plana nabave za 2015. godinu

(I, II i III).

Vodi se  i osvježava Registar ugovora o javnoj nabavi, vodi se i osvježava evidencija i arhiva javne nabave na internetskoj stranici Grada Makarske. Redovno se sudjeluje u programima stručnog usavršavanja na području javne nabave neophodnim za zadržavanje certifikata u području javne nabave.

Projekti

- Apliciran je projekt 'Izgradnja Astro-parka u Makarskoj' na Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava na temelju programa "Fond za razvoj turizma u 2014." Ministarstva turizma. Nakon održane prezentacije u Ministarstvu stigla je Odluka o odabiru projekta te ostvarena bespovratna potpora u iznosu od: 200.000,00 kn.

- Grad Makarska javio se na Javni poziv za neposredno sufinanciranje energetskih pregleda sustava javne rasvjete Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost s projektom "Energetski pregled sustava javne rasvjete Grada Makarske" te je ostvarena potpora u iznosu od 25.000,00 kn.

- Uspostavljena je suradnja s civilnim, gospodarskim i javnim sektorom, na način da su se navedenim subjektima organizirale besplatne edukacije i informativne radionice na temu projektnog planiranja, redovito se održavaju individualna savjetovanja vezana za izradu i oblikovanje projektnih prijedloga kao i pomoć pri prijavi projekata na odgovarajuće natječaje. Tako je organizirano sljedeće:

- Održano je niz individualnih radionica sa 7 poslovnih subjekata od kojih su ostvarene sljedeće potpore: 2 iz programa Splitsko-dalmatinske županije, 1 kroz program Poduzetnički impuls Ministarstva poduzetništva i obrta, 2 iz programa Konkurentnost turističkog gospodarstva Ministarstva turizma.

- 21. siječnja 2015.održana je regionalna informativna kampanja u organizaciji Ministarstva poduzetništva i obrta i Grada Makarske, u sklopu projekta Poboljšavanje informiranosti hrvatske poslovne zajednice – BIZimpact II.

- 6. veljače 2015. održan je inicijalni sastanak: "Uloga suradnje civilnog i javnog sektora u razvoju zajednice" u organizaciji Grada Makarske, Građanske inicijative "Ruke za bolju Makarsku" i Udruge Mi.

- 26. veljače 2015. održana je edukativna radionica za subjekte malog gospodarstva s ciljem osposobljavanja i pripreme za mogućnosti financiranja projekata koji će se realizirati kroz natječaje iz programa Ministarstva obrta i poduzetništva (Poduzetnički impuls,...), Ministarstva turizma i Hrvatske turističke zajednice i Ministarstva poljoprivrede.

- 23. ožujka 2015. održana je prezentacija natječaja za financiranje projekata i programa organizacija civilnog društva iz sredstava državnog proračuna za 2015. godinu u organizaciji Zaklade "Kajo Dadić" i Grada Makarske.

- Održane prezentacije gradskih projekata:

- 30. siječnja 2015., u sklopu obilježavanja ovogodišnje Noći muzeja održano je i predstavljanje projekta "S Gojakom po Makarskoj" – predstavljanje idejnog prijedloga rekreativno-edukativne tematske staze "Tragom Antuna Gojaka"

- 12. ožujka 2015. (četvrtak), u hotelu Miramare prezentaciju idejnog rješenja projekta "Žičara Makarska-Biokovo"

- Obilježen je Europski tjedan održivog razvoja u suradnji s organizacijama civilnog društva, s niz edukativnih događaja:

- Recikliranje papira u OŠ Stjepana Ivičevića i DV Ciciban, kreativna radionica u Udruzi Sunce, predavanje "Zelena arhitektura", predavanje:"Socijalno poduzetništvo kao poslovna prilika".

- Postavljeno je odmorište sa stolom, klupama i nadstrašnjicom na tematskoj stazi Makarska – Biokovski botanički vrt Kotišina kao dio projekta Tematske staze koje sufinancira Splitsko-dalmatinska županija.

- Projekt Revitalizacija kulturno-povijesne baštine zaseoka Kotišina - Veliki Kaštel  izrađen je  idejni projekt, čeka se na glavni i izvedbeni. Napravljene su 3d geodetske podloge i snimke, geodetski elaborat. Ministarstvo kulture – Konzervatorski odjel u Splitu izdao je suglasnosti za izvođenje radova. Dokumentacija za crkvu svetog Martina je kompletirana, upućen je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole. U izradi je idejno rješenje za crkvu sv. Ante, kao i Studija izvodljivosti za čitav projekt, a koji je izradio vanjski suradnik URBANEX d.o.o.. Natječaj iz Operativnog programa se još uvijek čeka.

- Dokumentacija za projekt Žičara Makarska – Biokovo: Izrađeno idejno rješenje, Nacrt prostornog plana Parka prirode Biokovo je usvojen na sjednici Vlade RH, izrađene su izmjene i dopune Predinvesticijske studije, osigurana pisma potpore, a u izradi je studija vjetrova i geomehanička studija.

- Izrađene su stručne podloge Akcijskog plana razvoja kulturnog turizma Grada Makarske, te je u sklopu toga organizirana radionica radi definiranja strateških ciljeva, vizije i misije dokumenta.

- Aktivna priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekt Rekonstrukcija i nadogradnja Upravne zgrade GSC-a.

- Uspostavljena suradnja s Poslovnim dnevnikom na projektu Poslovni uzlet 2015., u sklopu kojeg će se 22. listopada 2015. održati niz besplatnih edukacija za poduzetnike. U sklopu online izdanja Poslovnog dnevnika prezentirani su makarski poduzetnici: Tip Extreme, Premis i Solana Ramova.

3. POSLOVI PRAVNOG ZASTUPANJA PRED

PRAVOSUDNIM TIJELIMA

Zastupanje Grada

Održano je preko 90  sudskih  ročišta u različitim sporovima koji se vode na Općinskom sudu u Makarskoj, Općinskom sudu u Imotskom, Općinskom sudu u Omišu, Trgovačkom sudu u Splitu i Upravnom sudu u Splitu. Radi se o sudskim sporovima radi naplate potraživanja Grada Makarske, kao i sporovima radi utvrđenja prava vlasništva -ispravka uknjižbe, naknade štete, isplate.

PARNIČNI POSTUPCI

Značajniji od tih sporova u kojima se izlazilo na sudska ročišta i poduzimalo procesne radnje u razdoblju od 1.siječnja do 30. lipnja 2015. g.

- Grad protiv Hotela Nimfa d.d. Živogošće, radi isplate za zemljište kampa Dole

- Zoran Svaguša i dr. protiv Grada, radi zabrane buke

- Grad Sinj protiv Grada Makarske, radi isplate cca 900.000,00 kn za eko rentu

- Ivo Franković i dr. protiv Grada, radi utvrđenja prava vlasništva i uknjižbe

- Velimir Puharić protiv Grada, radi utvrđenja prava vlasništva i uknjižbe

- Sonja Kadić protiv Grada, radi zabrane korištenja ( dječje igralište na Istoku ),

- Libertas d.o.o. Tučepi protiv Grada, radi naknade štete zbog oštećenja vozila

- Mato Kelemović i dr. protiv Grada, radi uknjižbe (stanovi na Sinokoši)

- Uslužni centar Nikola d.o.o. protiv Grada, radi isplate u vezi poslovnih prostora

- Grad protiv  tvrtke Multimedija-Momo Lađević, radi isplate zakupnine za Art kafe

- Željko Beroš protiv Grada i dr., radi nepačanja (proširenje ceste za Veliko Brdo)

- Grad protiv Stivena Karlovića, radi isplate zakupnine za restoran Porat

- Hoteli Makarska protiv Grada i Puharića, radi uknjižbe (zemljište hotela Meteor)

- Hoteli Makarska protiv Grada i Alačevića, radi uknjižbe (parkiralište hotela Meteor)

- Grad protiv Slavka Pavlovića Lučića, radi isplate – parking

- Grad protiv Milana Pervana radi isplate (kuća za odmor)

- Grad protiv Tomislava Mite Mravićića, naknada štete radi povrede prava osobnosti

- Josip Krstulović protiv Grada i Dragutina Grgića, radi predaje – povrat stana

- Sveučilište u Splitu – Građevinski fakultet protiv Grada, radi isplate

- Grad protiv Miljenka Galića, radi isplate – parking

- Nenad Buljan protiv Grada, radi utvrđenja prava vlasništva i uknjižbe

- In Aqua d.o.o.Zagreb protiv Grada, radi isplate

- Mira Glučina protiv OŠ Stjepana Ivičevića, radi naknade štete -1. radni spor

- Mira Glučina protiv OŠ Stjepana Ivičevića, radi naknade štete -2. radni spor

- Ružica Šarić protiv Grada, radi utvrđenja prava vlasništva i uknjižbe

- Dražen Topić protiv Grada, radi naknade štete zbog povrede-uzrok pas lutalica

- Katica Jelavić protiv Grada, radi otkupa stana

- Ante Ribičić protiv Grada, radi naknade štete zbog nemogućnosti uknjižbe

- Sidonija Puharić protiv Grada i Makarskog komunalca, radi uknjižbe

- Ante Blažević protiv Grada, radi povrata stvari oduzetih po rješenju o uklanjanju

- Sanja Jukić protiv Grada, radi naknade štete – povreda na gradskoj cesti

- Tonći Andrijašević protiv Grada, radi utvrđenja prava vlasništva i uknjižbe

- Boris Vuković protiv Grada, radi utvrđenja prava vlasništva i uknjižbe

- Tvrtko Grgasović protiv Grada, radi utvrđenja prava vlasništva i uknjižbe

- Strobach protiv Grada radi naknade štete – očekuje se zakazivanje ročišta

- Hoteli Makarska  protiv Grada  radi utvrđenja prava vlasništva- okončano nagodbom

- Tončika Drašković i dr. radi utvrđenja prava suvlasništva – zgrada na Trgu Hrpina – odbijen tužbeni zahtjev

- Grad protiv obitelji Puharić-Dumini, radi utvrđenja prava vlasništva, dio Ulice Mate Ujevića – tužba, očekuje se zakazivanje ročišta

- Igor Roglić radi isplate – zakazano novo ročište

- Petar Barišić Marić, M. Staničić – raskid ugovora – podnesena tužba

- Grad protv Anite Radalj – parking – II° presuda odbijena žalba A. Radalj

- Olma protiv Grada – smetanje posjeda – ročište 28.01.2014. –odgoda

- Grad protiv J. Ivankovića (hotel Osejava ) –  radi isplate – okončano nagodbom

- Grad protiv D. Šarca  – ročište 21.03.2014. – otkup stana – očekuje se zakazivanje ročišta

- Grad protiv D.Živkovića – okončano nepravomoćno u korist Grada

- RH protiv Grada – radi isplate (novčana sredstva za ugradnju lifta ) – postupak u tijeku – trgovački sud u Zagrebu, stalna služba u Karlovcu – zaključeno – usvojen tužbeni zahtjev

- Olma protiv Grada i dr. – utvrđenje prava vlasništva čest. zem. 401/2 k. o. Makarska-Makar – očekuje se novo ročište

- Grad protiv Borisa Fistanića – parking – okončano  u korist Grada – Općinski sud u Splitu – okončano nagodbom – zatražena izravna naplata

- Zlatan Marinović protiv Grada -  radi isplate – očekuje se ročište

- P. Barišić-Marić protiv Grada – radi utvrđenja prava vlasništva stana – očekuje se ročište

- Grad protiv Marinka  Lučića– okončano – djelimično usvojen tužbeni zahtj.

- Grad protiv  Željka Jovića – parkiranje – očekuje se ročište

- I. Ivanković protiv Grada – radi isplate – odbijen tužbeni zahtjev

- Grad protiv  Lj. Urlića  – parkiranje – okončano nagodbom

- Grad protiv E. Šatara  – PKO radi isplate – očekuje se ročište

- Grad protiv  F.Bušić  – NKO radi isplate – ročište u rujnu

- Grad protiv  D. Puharića – parkiranje – povučena tužba – promašena pasivna leg.

- Grad protiv  T. Urlića  – parkiranje – ročište u rujnu

- Grad protiv  Damira Mandarića  – PKO – tužba povučena – dug podmiren

- Grad protiv  Petra Barbira  – pko – tužba povučena – promašena pasivna leg.

- Grad protiv  M. Mrkušića – parkiranje – okončano nagodbom

- Branka   Žarnić protiv Grada – priznat tužbeni zahtjev

- Velimir Puharić i dr. protiv Grada – radi isplate – očekuje se zakazivanje novog ročišta

napomena:

- Grad Sinj protiv Grada Makarske radi isplate – tužbeni zahtjev Grada Sinja usvojen

za 248.853,75 kn, a odbijen za 633.571,25 kuna

- Ivo Franković i dr. protiv Grada radi uknjižbe – tužbeni zahtjev usvojen

- Sonja Kadić protiv Grada radi zabrane korištenja zemljišta na Istoku  - tužbeni zahtjev Sonje Kadić odbijen

- Zoran Svaguša i dr. protiv Grada radi zabrane buke – prije zaključenja raspravljanja -tužba povučena

- Uslužni centar Nikola protiv Grada radi isplate 16.277,57 kn, - tužbeni zahtjev odbijen

- Uslužni centar Nikola protiv Grada radi isplate 50.884,00 kn, - tužbeni zahtjev odbijen

- Željko Beroš protiv Grada i dr. radi zabrane pačanja – tužbeni zahtjev Beroša odbijen

- Grad protiv Stivena Karlovića radi isplate 128.558,92 kn - tužbeni zahtjev Grada usvojen za 108.934,70 kn

- Grad protiv Slavka Pavlovića Lučića radi isplate ( parking ) -tužbeni zahtjev Grada usvojen

- Grad protiv Tomislava Mite Mravičića radi naknade štete (povreda prava osobnosti) – tužba

- povučena jer je istodobno Mito Mravičić povukao svoju tužbu protiv Gradske knjižnica Makarska, također zbog naknade štete radi povrede prava osobnosti

- Josip Krstulović protiv Grada i Dragutina Grgića radi predaje stana – tužbeni zahtjev

Krstulovića odbijen

- Grad protiv Miljenka Galića radi isplate (parking) – tužbeni zahtjev Grada usvojen

- In Aqua d.o.o. Zagreb protiv Grada radi isplate – tužbeni zahtjev In Aqua odbijen

- Marijan Beroš i dr. protiv Grada i Hotela Makarska radi privremene mjere zabranom raspolaganja zemljištem na Biloševcu – prijedlog za određivanje privremene mjere odbijen

Upravni postupci po žalbama

- Porez na kuću za odmor – vođena 82 upravna postupka,

- Porez na korištenje JPP – vođena 14 upravna postupka

4. NEKRETNINE

Stalno vođenje Registra nekretnina za 3 katastarske općine, podnošenje prijedloga za uknjižbu, podnošenje zahtjeva za izdavanje podataka o prostoru u odnosu na nekretnine kojima je Grad izvanknjižni vlasnik.

Novi upisi prava vlasništva u korist Grada:

- Zemljište za Udrugu Sunce – čest. zem. 1891 K.O. Makarska-Makar

- Gradsko groblje -  čest. zem. 222 čest. zgr. 4 K.O. Kotišina

- Ulica kipara Meštrovića

- Ulica P. Svačića

- Put u Batinićima (na koji se nastavlja Put Moče )

- Put Moče

Gospodarenje nekretninama

- Ugovor o zakupu poslovnog prostora na adresi:

-  Hrpina 1 (ex knjižara) – dva raspisana natječaja. Nakon drugog natječaja poslovni

prostor je u zakupu.

- - Kačićev trg 9 – ulaz s Marinete (ex zalogajnica brze hrane) -četiri raspisana natječaja. Po

- raspisanom natječaju nisu pristigle ponude,

- - Kačićev trg 10. Nakon provedenog natječaja poslovni prostor je u zakupu.

- - Marineta (ex optika Mendeš) – dva raspisana natječaja. Nakon drugog natječaja

- poslovni prostor je u zakupu.

- - Obala kralja Tomislava 6 – dva raspisana natječaja. Nakon drugog natječaja poslovni

- prostor je u zakupu.

5. FINANCIJE

U ovom razdoblju zaprimljeno je i obrađeno 1 167 ulaznih računa i 193 izlaznih računa za naknade čije  se zaduživanje ne  provodi direktno kroz program KOMIS (komunalni doprinos i NNZ). Napravljeno je  1 545 uplatnica i 324 isplatnice, te 40 kompenzacija i cesija. Izvršena je obrada i isplata po 48 ugovora o djelu i 19 ugovora o  autorskom honoraru. Kroz blagajnu je naplaćeno 671 553 kuna prihoda od čega se 152 356 kuna odnosi na komunalnu naknadu, 150 296 kuna na porez na kuće za odmor, 165 925 kuna na naknade za uređenje voda, a ostatak na otkup stana sa stanarskim pravom i ostale naknade.

Redovno su  isplaćivane naknade za socijalu, plaćane obveze po ispostavljenim računima i obveze, po obračunu, prema hrvatskim vodama.

I u računovodstvu proračuna, kao i u evidenciji dugotrajne imovine su se svi događaji evidentirali  ažurno.

Usklađivala su se stanja s kupcima i dobavljačima.

U isto vrijeme u Odjelu se permanentno pratilo naplatu, te su se provodile mjere za njeno poboljšanje. U tu svrhu je poslano 710 poreznih ovrha na iznos od 957 530 kuna. Od toga se 17 ovrha ili 336 257 kuna odnosi za porez za JPP,  636 ovrha ili 552 732 kune za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda. Broj poslanih opomena u prvoj polovici 2015. godine je 2 924. Od toga ih je 632 poslano za porez na kuće za odmor, 2 196  za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda, 48 za JPP,  a 37 za zakup poslovnih prostora.

Periodični poslovi

- obračun kamata (godišnji i povremeni obračuni)

- obračun amortizacije

- suradnja s povjerenstvima za popis imovine

- zatvaranje poslovnih knjiga (kraj godine)

- otvaranje poslovnih knjiga (početak godine)

- Financijski izvještaj za razdoblje 1.siječnja-31.prosinca 2014.godine (PR-RAS, NT, OBVEZE, RAS FUNKCIJSKI, BILANCA I BILJEŠKE ),

- Konsolidirani financijski izvještaj za razdoblje 1.siječnja-31. prosinca 2014. godine ( PR-RAS, NT, OBVEZE),

- Izvješće proračuna o vlasničkim udjelima u trgovačkim društvima i ustanovama (1.siječnja-31.prosinca 2014.g. )

- Godišnji obračun proračuna za 2014. godinu

- mjesečni i tromjesečni izvještaji o stanju zaduženosti (IZJ)

- godišnji izvještaji o investicijama u dugotrajnu imovinu (INV-P)

- priprema Izvještaja o korištenju sredstava za decentralizirane funkcije (1.siječnja.-31. prosinca 2014. g.)

- priprema Izvještaja  o primljenim i danim potporama  (1.siječnja-31. prosinca 2014.),

- Financijski izvještaj za razdoblje 1. siječnja -31. ožujka 2014. godine (PR-RAS, OBVEZE),

- mjesečne isplate plaća,  isplate oporezivih i neoporezivih naknada (zaposlenicima, vijećnicima i korisnicima), ugovora o djelu i autorskih honorara te izrada s tim povezanih izvještaja Poreznoj upravi i Državnom zavodu za statistiku  (JOPPD i  RAD)

- JOPPD obrazac za ostale isplate (socijala, stipendije i sl.)

- mjesečni  obračuni PDV-a

- konačni obračun PDV-a

- usklađivanje evidencije obveza i potraživanja po vrstama (mjesečno)

- Izvještaj o korištenju proračunske pričuve

- popunjavanje upitnika o fiskalnoj odgovornosti i analiza potrebne dokumentacije na temelju čega je gradonačelnik dao Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za 2014. godinu i plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti

- priprema podataka i suradnja s državnom revizijom vezano za reviziju učinkovitog upravljanja imovinom

Stanje novčanih sredstava

Na dan 30. lipnja 2014. godine  stanje  novčanih sredstava (na žiro- računu i u blagajni) iznosilo je 2.105.139,30 kuna.

6. KULTURA

Iako je prvotno bio planiran do 1. siječnja 2015., program manifestacije i sajma „Božićni grad“ nastavljen je i u novoj godini, svaki dan, zaključno do 6. siječnja.

Početkom siječnja započele su pripreme Makarskog zimskog karnevala i to animacijom maškaranih skupina, učenika i nastavnika škola s Makarskog primorja i dječjih vrtića, promidžbenim materijalom i najavama, sastancima s predstavnicima Turističke zajednice grada Makarska i Hotela Makarska d.d., te Gradskom glazbom Makarska. 	Primopredaja ključeva Grada bila je 30. siječnja, a iza toga je uslijedio Izbor kralja i kraljice u restoranu Peškera, 6. veljače. U povorci Dječjih maškara sudjelovalo je 1232 djece s Makarskog primorja, te je podijeljeno isto toliko krafni. Nakon uspješno odrađenih Dječjih maškara, slijedio je Veliki zimski karneval 17. veljače 2015..Osim povorke duž gradske rive, održala se zabava u hotelu Dalmacija, gdje su uz besplatnu pašticadu i svirku, najboljim  maškaranim skupinama dodijeljene i nagrade.

Od 20. veljače do 22. veljače  u makarskom hotelu Meteor održalo se prvo izdanje Interregionalnog kuharskog kupa europskih regija (IKKER). Ovu manifestaciju, u suradnji s Gradom Makarskom i Turističkom zajednicom grada Makarske organizirao je Savez kuhara mediteranskih i europskih regija (SKMER). U sklopu vrlo uspješne promocije grada, sudjelovali smo i prezentacijom i kratkim programom o torti makarani. U predstavljanju, uz slastice i suvenire, osim predstavnica Grada, Vedrane Vele Puharić, sudjelovale su brojne natjecateljice na prethodnim natjecanjima u izradi torte, te članice FA Tempeta.

Za Valentinovo je u crkvi sv. Filipa organiziran koncert Nade Sumić i Aleksandra Srzića. Aleksandar Srzić bio je domaćin i korizmenog koncerta.

U ožujku smo definirali potporu projektu "FreeDA", makarske glumice Nere Stipičević, te organizirali izvođenje 2 predstava, i to 8. svibnja i 14. lipnja. Prva se odigrala u dvorištu kuće Alberta Josipovića, a druga u klaustru stare Franjevačke crkve. U projektu su sudjelovali i makarski slikari, te su uz predstave održane i prigodne izložbe slika.

Dana  24. veljače 2015. otvorena je prijava na natječaj za prijam na radno mjesto muzejskog pedagoga, te je 1. travnja primljen u radni odnos na neodređeno vrijeme Toni Bilić. Na sjednici Gradskog vijeća Grada Makarske, održanoj 18. lipnja 2015., usvojen je novi Statut Gradske Galerije Antuna Gojaka.

Uz prezentacije projekata, radionica za djecu , pjesničkog recitala u Gradskoj galeriji Antuna Gojaka, uz mnogobrojne posjetitelje, obilježena je još jedna Noć muzeja 30. siječnja 2015.

Nadalje su, u predmetnom razdoblju, održane mnoge izložbe. Prva u nizu, od 13. veljače izložba skulptura makarskog kipara Joska Sicilianija, od 8. travnja izložba kipova akademskog kipara Vice Glibote, od 6. svibnja izložba akademske slikarice Sanje Dizdar.

U siječnju smo, na zahtjev Gradske knjižnice Makarska, pripremili novi Statut Gradske knjižnice Makarska. Statut je usvojen  na Gradskom vijeću Grada Makarske, održanoj 2. ožujka 2015.

Na Natječaj za ravnatelja Gradske knjižnice Makarska, koji je objavljen 18. veljače 2015. godine, nije pristigla niti jedna prijava, te je, na prijedlog Upravnog vijeća Gradske knjižnice Makarska, na mjesto v. d. ravnateljice imenovana Malfina Raffanelli.

U organizaciji Gradske knjižnice Makarska u dvorani Glazbene škole održane su promocije knjiga i to: dana 22. siječnja  promocija knjige Ante Tomića „Veličanstveni Poskokovi“, dana 18. veljače promocija knjige „Samsara - put na istok“ Hrvoja Ivančića, dana 6. ožujka 2015. promocija monodrame Tonke Alujević „'Jubav u vrime kupusa“. U sklopu programa Noći knjige, dana 23. travnja, u programu za djecu sudjelovao je Zlatko Krilić, nastavilo se gostovanjem psihijatra Roberta Torrea, te završilo književnom večeri u čast nedavno preminulog makarskog pjesnika Jure Batinića.

Osim književnih događanja Gradska knjižnica Makarska je u dva navrata, 16. ožujka i 27. travnja organizirala besplatnu pravnu pomoć za naše građane pod nazivom „Pravna klinika“.

U povodu Međunarodnog dana muzeja u Gradskom muzeju Makarska otvorena je 18. svibnja 2015. izložba „Restaurirani i konzervirani metalni i kameni nalazi iz Arheološke zbirke Gradskog muzeja Makarska (2010.-2014.)“, te je organizirano predstavljanje istoimenog tiskanog kataloga izložbe. Izložba je uklopljena u stalni izložbeni postav Gradskog muzeja.

Od ožujka do svibnja, uz prekide, odvijala su se zaštitna arheološka istraživanja srednjovjekovne crkve sv. Martina u Kotišini i groblja uokolo. Istraživanja, pod rukovodstvom arheologa i ravnatelja Gradskog muzeja Marinka Tomasovića, dio su projekta Grada Makarske u namjeni obnove crkve. Početak im je bio obilježen raščišćavanjem i geodetskim snimanjem terena.

Gradski muzej Makarska odazvao se pozivu Etnografskog muzeja u Splitu u pisanju autorskih priloga za časopis „Ethnologica Dalmatica“, posvećen temi ribarstva. Časopis će biti predstavljen na manifestaciji Dani Mediterana, u rujnu 2015.

Načinjena je priprema za tisak drugog izdanja 'Vodiča kroz kulturnu baštinu: Makarske i Makarskog Primorja, Biokova i Zabiokovlja, Omiško-rogozničkog i Neretvansko-stonskog prostora'. Osmišljen je nacrt tema i potencijalnih učesnika na znanstvenom skupu obilježavanja 200. obljetnice kuge u Makarskoj (1815. - 2015.), čije se održavanje planira za studeni 2015., te su uspostavljeni dogovori sa znanstvenicima u Hrvatskoj.

Gradonačelnik Grada Makarske je dana 12. ožujka 2015. godine imenovao Vijeće za kulturu, umjetnost i zabavu Grada Makarske. Vijeće je pri osnutku brojalo 13 članova, (tri člana su podnijela ostavku)  te je nastavilo s djelovanjem u sastavu od 10 članova. Održano je 6 sastanaka, a na trećoj sjednici je Vijeće je predložilo imenovanje umjetničkog ravnatelja Makarskog kulturnog ljeta za  2015. godinu, te se za spomenuto mjesto gradonačelniku Grada Makarske predložilo Ivicu Mijačiku.

Ugovor o angažmanu Ivice Mijačike na mjesto umjetničkog ravnatelja Makarskog kulturnog ljeta za 2015. godinu Grad Makarska je potpisao 19. svibnja 2015.

U suradnji s umjetničkim ravnateljem izvršene su pripreme i dogovori za cjelokupni ovogodišnji program sa svim popratnim sadržajem. Program manifestacije "Makarsko kulturno ljeto 2015." je završen, te je službeno otvoren 2. srpnja 2015. godine.

U dogovoru s Vijećem za kulturu umjetnost i zabavu i umjetničkim ravnateljem Grad Makarska je kupio novi razglas, započelo se s pripremom natkrivanja pozornice Ljetnog kina, te pronalasku rješenja u razgovoru s Crkvom o sređivanju sanitarnih čvorova u vlasništvu Župe sv. Marka. Održani su i sastanci s pojedinim udrugama, napravljen je upitnik za udruge, te su iste kontaktirane i obaviještene o promjenama u Zakonu o udrugama, kako bi se do 1. listopada 2015. do kada je rok, udruge mogle s njim i uskladiti.

Na Natječaju Ministarstva kulture objavljenom u rujnu, Grad Makarska je dobio  sredstva za pokrivanje troškova koncerta dua Tamare Petir (harfa) i Mirjane Krišković (violina), koncerta dua Biserke Krčelić (harfa) i Tajane Vukelić Pejić (harfa) i koncerta „Acustic Project“  na "Makarskom kulturnom ljetu".

Od 14. lipnja do 1. srpnja u organizaciji Turističke zajednice grada Makarske i Grada Makarske organiziran je program manifestacije „Pozdrav ljetu 2015.“, u sklopu kojeg je održan i niz koncerata, izložbi, predstave. Grad Makarska i Upravni odjel za društvene djelatnosti i ovdje su imali zadaću organizatora i tehničkog koordinatora cjelokupnog događanja.

Brojna su događanja nastavljena i u programu obilježavanja Dana državnosti Republike Hrvatske, od nastupa Gradske glazbe Makarska, koncerta Mješovitog zbora HKD „Napredak“, do završnice i koncerta grupe Pavel.

Fešta sv. Petra i Sajam makarskih proizvoda održani su 29. lipnja, a okupili su do sada najveći broj izlagača, ukupno njih 25. I na ovaj način smo gostima, ali i domaćima predstavili makarske brendove, proizvode i usluge, obrte, manifestacije, ustanove i udruge.

Cijelo događanje pratio je i bogat umjetnički program klapa Srdela, Fjoret i Garbin, te Marina Ercega i Gradskog zbora Makarska.

U suradnji s Vedranom Bublom, direktorom Festivala klapa uz mandoline i gitare, finaliziraju se pripreme za 11. izdanje Festivala, koji će 28. kolovoza 2015. biti održan na pozornici Ljetnog kina Makarska.

Većina gradskih udruga u kulturi i tehničkoj kulturi koje su korisnici potpore iz Proračuna Grada Makarske, organizira i samostalna događanja. Praćenje njihovog rada i potreba,  kao i pomoć pri organizaciji, tehničkoj podršci i samom praćenju događanja u organizaciji gradskih udruga, također je dio naših poslova.

Svibanj smo započeli događajem u sklopu festivala vina „Dalmacija Wine Expo“ – manifestacijom „Wine & Fun“, 1. i 2. svibnja, u Makarskoj, na Kačićevu trgu. Uz organizacijsku podršku, Grad Makarska je u sklopu istoga organizirao prezentaciju torte makarane. Kao i prošle godine bilo je izlaganje vinara u kućicama, te popratna glazbena događanja.

Na pozornici Ljetnog kina, 12. lipnja, održan je „Prvi glas Dalmacije“, festival mladih pjevača amatera, koji je uz natjecateljski dio ponudio i popratni program.

U organizaciji Udruge DokuMa, a ususret ovogodišnjem istoimenom Festivalu dokumentarnog filma, u dvorani Vatrogasnog doma i kavani hotela "Meteor", od 14. veljače do 24. travnja, prikazano je 7 projekcija filmova pod nazivom "Grad bez kina". Sam Festival održao se od 3. do 7. lipnja 2015. godine, a svečano ga je otvorio veleposlanik Republike Poljske u Zagrebu Maciej Szymanski. U sklopu programa održala i se njegova izložba fotografija “Ptice” u Gradskoj galeriji Antuna Gojaka uz mnogobrojnu publiku i nastup klape Garbin. Na festivalu je prikazano 28 filmova, od čega su 22 festivalske i hrvatske premijere. Lokacije projekcija su bile raznovrsne - dvorana Gradskog sportskog centra, plato ispred Gradske galerije Antuna Gojaka, prostor bivšeg "Art cafea", te Ljetno kino. Koncerti koji su popratili program održali su se na pozornici na sv. Petru.

Za sve ove događaje pružili smo tehničku podršku u smislu ustupanja kontakata, prijave javnih okupljanja Policijskoj postaji Makarska, organizacija montažne pozornice Grada Makarske, gradskog razglasa i zaštitnih ograda, izdavanje naloga Makarskom komunalcu d.o.o., Pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti Grada Makarske, Komunalnom redarstvu Grada Makarske, posudbe gradskih štafelaja i sl.

Za sve programe u organizaciji Grada Makarske i njenih ustanova, odrađena su i dežurstva.

Sandra Vranješ, savjetnica za kulturu u Gradu Makarskoj, uključena je u radnu skupinu Akcijskog plana razvoja kulturnog turizma, te skupinu za rješavanje problematike Botaničkog vrta u Kotišini.

Uz spomenute poslove odrađeni su i ostali redovni poslovi sa strankama, zadaci, sastanci, prijedlozi  i pripreme događanja, rješavanje molbi, zahtjeva i dopisa, davanje naloga Pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti, Komunalnom redarstvu, Makarskom komunalcu i policiji.

Pomoć pri radu i rješavanju problema javnih ustanova Grada Makarske (Gradski muzej Makarska, Gradska galerija Antuna Gojaka, Gradska knjižnica Makarska) koji se odnose na infrastrukturu, prostor i renoviranje.

Pisanje ugovora i dopisa, dežurstva na koncertima, predstavama, dočekivanje izvođača, kontaktiranje sponzora, kontaktiranje i dogovori vezani za nastup, razglas, rasvjetu, prosljeđivanje programa i ponuda Umjetničkom ravnatelju Makarskog kulturnog ljeta i Vijeću za umjetnost, kulturu i zabavu.

7. SPORT

Početkom siječnja je napravljen Kalendar sportskih događanja u gradu Makarskoj. Početkom veljače, pisanim putem zatraženo je od Javne ustanove Gradski sportski centar Makarska, Zajednice sportskih udruga grada Makarske i sportskih klubova dostava financijskih  izvješća, te izvješća o utrošenim sredstvima za posebne programe i manifestacije. Istome su se svi odazvali.

Javna ustanova Gradski sportski centar Makarska je na vrijeme dostavila Izvješće o radu i Godišnje financijsko izvješće za 2014. godinu. Iz Izvješća je razvidno da Ustanova ima 23 zaposlenika, od čega 20 na neodređeno radno vrijeme i 3 na određeno radno vrijeme. Ustanova je redovito obavljala knjigovodstvene i savjetodavne poslove za sve članice Zajednice sportskih udruga grada Makarska koji imaju svoju dokumentaciju kod Ustanove. Dio izvješća o radu Javne ustanove su i investicije u resurse Ustanove koje su napravljene ne samo iz proračunskih sredstava, već i vlastitim sredstvima Ustanove.

Gradsko vijeće Grada Makarske je na svojoj 16. sjednici isto usvojilo. Više puta Gradu Makarskoj se obratio ravnatelj Gradskog sportskog centra Makarska te upozorio na problem visokog troška opskrbe električnom energijom. JU Gradski sportski centar Makarska i Grad kao Osnivač zajedno su podmirili dio duga električne energije. Početkom svibnja ravnatelj JU Gradski sportski centar Makarska se obratio Gradu Makarskoj, te nas izvijestio o trenutačnom stanju i poslovanju Javne ustanove Gradski sportski centar Makarska. U nedostatku financijskih sredstava sve je veći broj problema s opskrbom električne energije, servisiranje troškova bazena koji godišnje jedva ostvari 60.000,00 kuna od rekreacije. Isto tako, Grad Makarska je još u prošloj godini dobio prijedlog i troškovnik sanacije pješačke rekreativne staze oko glavnog igrališta u vrijednosti od  cca. 98.000,00 kuna, međutim u Proračunu se za taj dio nije našlo materijalnih sredstava.

RNK Zmaj izdvojen je iz financiranja posredstvom Zajednice sportskih udruga grada Makarske, te je kao klub od posebnog interesa i važnosti za grad Makarsku samostalan na Proračunu Grada Makarske. Iz Izvješća je razvidno da je klub u 2014. godini imao ukupne prihode u iznosu od 1.155.928,30 kuna, a rashode u iznosu od 1.132.324,63 kune. Godinu 2014., završio je poslovanjem u plusu, višak prihoda iznosi 23.603,67 kuna. Klub je dostavio Plan za 2015. godinu. Početkom svibnja je po šesti put uspješno održan i realiziran Međunarodni turnir "Makarska kup 2015.“. Na turniru je sudjelovalo 30 klubova, 56 momčadi. 132 utakmice, u tri uzrasne kategorije: U-9, U-11 i U-13, na kojima je nastupilo 900 igrača, odigrane su na terenima Gradskog sportskog centra Makarska i u Tučepima. Zmaj je nastupio s 5 sastava, a najbolji rezultat imali su igrači U-11, koji su se plasirali među 8 najboljih.

Zajednica sportskih udruga grada Makarske je dostavila financijsko izvješće o radu za 2014. godinu. Iz Izvješća je razvidno da je Zajednica sportskih udruga dostavila plan za 2014. godinu u iznosu od 2.000.000,00 kuna, međutim Proračunom Grada Makarske je odobreno 1.000.000,00 kuna. Zajednica sportskih udruga grada Makarske je poslovala s manjkom prihoda u iznosu od 20.902,73 kune. Na zahtjev Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Makarske, Zajednica sportskih udruga grada Makarske je dostavila polugodišnje Izvješće. Iz Izvješća je razvidno da Zajednicu sportskih udruga grada Makarske čine 32 sportske udruge, od kojih se putem Zajednice financira 24. Glavni zadaci Zajednice za 2015. godinu su usvajanje novog Pravilnika o kriterijima i mjerilima za financiranje programa udruženih športskih udruga u Zajednici, ali i donošenje Izmjena i dopuna Statuta koji je potrebno uskladiti sa zakonskim propisima. Pravilnik je usvojen na 2. sjednici Skupštine Zajednice koja je održana sredinom siječnja 2015. godine, dok je na dnevnom redu bilo i usvajanje Izmjena i dopuna Statuta koji je prošao kompletnu proceduru od prijedloga Izvršnog odbora, rasprave po sportskim udrugama i tako usklađen proslijeđen na Skupštinu. U konačnici isti nije usvojen. Bitno je naglasiti da je na istoj Skupštini bilo prisutno 19 predstavnika udruga dok ostalih 13 nije opravdalo izostanak. Predsjednik Zajednice je naglasio u svom Izvješću o radu da problem neodazivanja pojedinih članova (nezainteresiranosti) je problem koji traje već dugo godina. Od početka godine održano je 5 sjednica Izvršnog odbora, na kojima se raspravljalo o Izmjenama i dopunama Statuta i usklađivanja s novim Zakonom o udrugama te je imenovano Povjerenstvo kojima je zadatak bio na temelju Pravilnika o raspodjeli sredstava izraditi tablicu po kojoj se vrši raspodjela financijskih sredstava za 2015. godinu. Krajem siječnja 2015. godine tradicionalno su dodijeljene nagrade najboljim sportašima i udrugama u 2014. godini. Donošenjem novog Statuta Zajednice sportskih udruga grada Makarske uvjet je da se riješi status tajnika i uredi ured Zajednice kako bi sve moglo funkcionirati. Zainteresirane sportske udruge sudjelovale su na seminaru Novi zakon, izmjene Statuta i poslovanje udruga koji je organiziran krajem svibnja – edukacija i savjetovanje na temu Dijete, sport i zdravlje koje je organizirala Udruga Savjetovalište Lanterna.

U tehničkoj organizaciji Ženskog rukometnog kluba Hoteli Makarska, i uz pomoć i  pokroviteljstvo Grada Makarske i Turističke zajednice grada Makarske, uspješno je organiziran Međunarodni rukometni turnir, u vremenu od 26. do 30. lipnja 2015. godine. Turnir je okupio oko 1200 mladih sportaša i sportašica iz 10 zemalja (Norveška, Švedska, Litva, Austrija, Mađarska, Francuska, Tajwan, Slovenija, Bosna i Hercegovina i Hrvatska. Ovaj turnir je svoj doprinos dao u svakom pogledu, podizanju razine kvalitete života mladih ljudi, sporskog natjecateljskog duha ali i u turističom smislu. Naime, sudionike turnira su pratile i njihove obitelji, tako da je prema statistikama kluba bilo oko 7.000 noćenja. U svakom pogledu jedan hvalevrijedan turnir koji bi dogodine trebalo podignuti na još veću razinu (povećati kapacitete terena, povećati financijska sredstva).

Biciklistički klub Makarska je uspješno organizirao Međunarodnu biciklističku utrku "Uspon na Biokovo" te u suradnji s Udrugom Savjetovalištom "Lanterna" i Gradom Makarskom "Biciklijadu 2015". Ove dvije manifestacije svake godine okupe sve veći broj rekreativaca i mladih, a posebno sve veći broj najmlađih. U sklopu projekta "Biciklijada 2015", koja traje dva dana, održana je radionica za servisiranje i podešavanje bicikli koja je bila odlično posjećena.

Atletski klub sv. Marko Makarska je i ove godine uspješno organizirao 8. Međunarodnu brdsku utrku Makarska – Vošac i svibanjski Uspon na Biokovo. Oba sportska događaja bila su odlično popraćena gdje je sudjelovao veliki broj rekreativaca kao i stranih gostiju. U organizaciji ovih događanja pomogli su im HPD Biokovo, Park prirode Biokovo i SAK Ekstrem.

Športski klub Briljantin je uspješno krajem lipnja organizirao 17. Međunarodni turnir u sportskim standardnim plesovima i latino-američkim plesovima. Sudjelovalo je oko 300 plesača iz Republike Hrvatske i inozemstva. Ukupni prihodi kluba u 2014. godini su 32.012,01 kuna, a poslovanje su završili s manjkom prihoda u iznosu od 2.121,07.

Speleološko – alpinistički klub Ekstrem je klub koji je suorganizator u svim sportskim događanjima od Međunarodnih brdskih utrka do biciklističkih uspona. Klub je organizirao odlazak na alpinističku ekpediciju „Baruntse 2015.“, na istoku Nepala. U Planu rada kluba je školovanje dva speleologa, dovršavanje vanjskih zidova i unutrašnjosti planinarskog doma, obnovu planinarske staze prema planinarskom domu Toni Roso Vošac, radionice s vrtićkom djecom na temu: biljni i životinjski svijet na Biokovu, radionice sa srednjoškolcima i osnovnoškolcima na temu: planinarstvo, sudjelovanje u ekološkim akcijama za Dan planeta Zemlje, istraživanje speleoloških objekata i na jesen 2015. su planirali Speleološku školu. U budućnosti bi bilo dobro da Grad Makarska osigura nešto financijskih sredstava kako bi dali potporu osobito na projektima koji se odnose na rad s djecom i mladima. Financijska sredstava nisu velika, a njima bi dobro došla.

Od 5. do 7. lipnja 2015. Odbojkaški klub Makarska je uspješno organizirao 10. Međunarodni odbojkaški turnir "Pozdrav ljetu 2015." Sudjelovalo je 12 ekipa iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Hrvatske.

Športsko društvo "Rukometni vratar", Split dostavilo je svoje Izvješće o utrošenim sredstvima u 2014. godini. Od 17. lipnja do 23. lipnja 2015. godine održan je "5. Međunarodni kamp rukometnih vratara 2015." U kampu je sudjelovalo 80-ak vrhunskih mladih rukometaša i rukometašica iz 37 zemalja svijeta. Kamp je organiziran na inicijativu bivših rukometnih vratara. Jedinstven program stručnog rada u kampu koju čine dva treninga vratara dnevno, stručna predavanja izvode predavači treneri i najpoznatiji svjetski i hrvatski rukometni vratari kao što su T. Omeyer, D. Šarić, M. Slilović, N. Blažičko,... Svatko od njih ima svoje specijalnosti. Krajem lipnja 2015. godine makarska publika, ali i brojni gosti u izvrsno popunjenoj Gradskoj sportskoj dvorani uživali su u humanitarnoj utakmici rukometnih zvijezda i legendi. Prihod od prodanih ulaznica namijenjen je Udruzi „Sunce“ i Udruzi „Most“.

Pored gore navedenih klubova u Gradu Makarskoj djeluje još sportskih klubova.

O nekim klubovima nemamo mnogo informacija jer nisu dostavili nikakve programe za 2015. godinu kao niti svoje potrebe.

8. OBRAZOVANJE

Dječji vrtić "Biokovsko zvonce"

Dječji vrtić "Biokovsko zvonce" Makarska je sredinom siječnja dostavio Izvješće o namjenski utrošenim sredstvima u 2014. godini koje su po službenoj dužnosti morali dostaviti i Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa. Uvidom u Izvješće, razvidno je da su sredstva utrošena u skladu s Odlukom o sufinanciranju programa javnih potreba u predškolskom odgoju o obrazovanju za 2014. godinu. Krajem siječnja 2015. godine, dostavili smo Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu i šport Splitsko-dalmatinske županije Izradu mjerila i kriterija za izdavanje sredstava za financiranje programa javnih potreba u području predškolskog odgoja u 2015. godini. Početkom veljače je došlo do promjene člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Biokovsko zvonce" Makarska, te je umjesto Ite Filipetti imenovana Sonja Raffanelli. Sredinom veljače Dječji vrtić "Biokovsko zvonce" Makarska je dostavio Godišnji financijski izvještaj za 2014. godinu. Isti smo proslijedili na Gradsko vijeće Grada Makarske. Izvješće je usvojeno 18. lipnja 2015. godine. Vrtić je dostavio i Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za 2014. godinu.

Početkom ožujka je održan radni sastanak s gradonačelnikom, zamjenikom gradonačelnika, ravnateljicom vrtića, predsjednikom Upravnog vijeća vrtića i djelatnicima Upravnog odjela za društvene djelatnosti na temu broja zaposlenih, financijskih sredstava za plaće i materijalnih troškova u vrtiću. Zaključak radnog sastanka je bio da se pokušaju smanjiti pojedini troškovi u vrtiću (štednja).

Početkom ožujka Grad Makarska je poslao požurnicu vezanu uz Izradu prijedloga Pravilnika o ustrojstvu i načinu rada vrtića zbog zakonskog roka u kojem je isti bilo potrebno uskladiti sa zakonom. Krajem svibnja Grad Makarska je dao prethodnu suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića "Biokovsko zvonce" Makarska. 	U travnju je uspješno organiziran „Cvjetni korzo“. U svibnju su započeli upisi djece u vrtić za stare i nove korisnike. Komisija je početkom lipnja razmotrila sve zahtjeve. Nakon bodovne liste uslijedio je i žalbeni rok. Nije bilo prigovora na bodovanje, više su bile zamolbe za premještanjem djece u pojedini vrtić. U lipnju je dana suglasnost na Izvješće o radu Dječjeg vrtića "Biokovsko zvonce" Makarska. U vrtiću "Vrapčić" je uređeno igralište, u vrtiću "Ciciban" se redovito provodio eko-projekt pa je i vrtić dobio Eko zastavu. Uspješno je proveden i projekt "Folklorni vrtić".

Osnovne škole

Početkom siječnja OŠ oca Petra Perice, OŠ Stjepana Ivičevića i Glazbena škola Makarska su dostavile svoje potrebe i prijedloge za kapitalna ulaganja i investicijsko održavanje u školama. Krajem veljače sve škole kojima je osnivač Grad Makarska su dostavile Izjavu o fiskalnoj odgovornosti.

Na temelju Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom školstvu u 2015. godini ("Narodne novine", br. 17/2014), Grad Makarska je napravio Plan kapitalnih ulaganja i investicijskog održavanja u osnovnom školstvu na području grada Makarske u 2015. godini, isti je usvojilo Gradsko vijeće Grada Makarske. Navedenim Planom je planirano po školama: renoviranje, adaptacije učionica, izmjene sanitarnih i rasvjetnih tijela, bojenje učionica i hodnika, opremanje kabineta s nastavnim pomagalima za izvođenje praktičnog dijela nastave, nabava didaktičnog materijala te uređenje multifunkcionalne dvorane u prizemlju Glazbene škole. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta je dalo početkom svibnja prethodnu suglasnost na Plan kapitalnih ulaganja i investicijskog održavanja u osnovnom školstvu na području grada Makarske u 2015. godini. Sredinom ožujka smo dostavili Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, Sektoru za financijske poslove, Odjelu za proračun i financijsko upravljanje i kontrolu - Izvješće o prihodima i rashodima decentraliziranih funkcija u osnovnom školstvu za razdoblje siječanj – prosinac 2014. U ožujku je Grad Makarska, Glazbenoj školi Makarska dao suglasnost na upis učenika u I. razred srednje škole za 2015./2016. godinu i to: 2 odjeljenja (u I. razred srednje škole 18 učenika i u I. razred pripremne srednje škole 10 učenika). Glazbena škola Makarska je u svibnju zatražila suglasnost na visinu godišnje participacije, upisnine i korištenja školskih instrumenata. Grad Makarska je na istu dao suglasnost, a u godišnju participaciju i upisninu uključeni su troškovi za nabavku i popravke glazbenih instrumenata i opreme, organizaciju i provedbu natjecanja  i seminara, usavršavanje učenika i nastavnika, korištenje školskih instrumenata te jednim dijelom za podmirenje materijalnih troškova. Na temelju članka 43. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, sve škole su na vrijeme dostavile svoje statute kako bi dobili suglasnosti od Osnivača radi usklađivanja odredbi statuta i drugih općih akata ("Narodne novine" br.152/14).

Srednja škola

Kao i svake godine Grad Makarska je sufinancirao školama maturalni ples i izradu "Godišnjaka". 	Također je Grad Makarska u veljači sufinancirao međunarodnu razmjenu učenika u Njemačkoj. Tako su učenici Srednje škole fra Andrije Kačića Miošića bili na razmjeni učenika u Njemačkoj.

Visoko školstvo

Grad Makarska je  i u ovoj godini nastavio isplaćivati mjesečne stipendije u iznosu od 800,00 kuna za 20 studenata s područja grada Makarske za akademsku godinu 2014./2015., a koji su isto pravo ostvarili putem Natječaja za dodjelu stipendija, koji je Grad Makarska proveo u studenome 2014.

Redovito je kontrolirano pravo studenata na sufinancirani prijevoz na relacijama iz Makarske prema Splitu, Zagrebu i Dubrovniku.

Početkom veljače obratilo nam se dvoje studenata Kineziološkog fakulteta za izobrazbu trenera vezano uz isplate sportskih stipendija. Uvidom u dokumentaciju i financijsko izvješće Kineziološkog fakulteta, utvrđeno je da je došlo do pogreške od strane Kineziološkog fakulteta. Oba zahtjeva su riješena u korist studenata.

Krajem veljače prvi stručni prvostupnik trenerske struke je uspješno završio trogodišnji Stručni studij za izobrazbu trenera, studijski smjer nogomet.

9. SOCIJALNA SKRB

U ovom razdoblju ostvaren je neposredan kontakt sa strankama, savjetovanje i upućivanje na ostvarivanje prava. Zaprimanje zahtjeva za ostvarivanje prava na socijalnu pomoć Grada Makarske, kontrola i analiza zahtjeva, te eventualno traženje od podnositelja zahtjeva da nadopuni isti.

U dogovoru s predsjednikom Socijalnog vijeća Grada Makarska sazivane su sjednice Socijalnog vijeća Grada Makarske. Nakon sjednica pripremani su zapisnici, te se postupalo sukladno prijedlozima Vijeća, bilo da su ispisivana odgovarajuća rješenja, slane obavijesti o (ne)udovoljenju zahtjevima ili tražile dodatne dopune dokumentacije.

U ovom su razdoblju održane četiri sjednice Socijalnog vijeća Grada Makarske, i to: 12. veljače, 3. ožujka, 14. travnja i 2. lipnja  2015. godine.

Tako je odobreno 11 stalnih pomoći za podmirenje troškova stanovanja,

5 stalnih pomoći za plaćanje slobodno ugovorene najamnine (podstanarstva), 2 stalne pomoći za prehranu, 17 jednokratnih pomoći za podmirenje troškova stanovanja, te 2 jednokratne pomoći za plaćanje dječjeg vrtića.

Dva podnositelja zahtjeva pozvani su na naknadnu dopunu dokumentacije, dok ih je 8 odbijeno zbog neispunjavanja uvjeta.

Upravni odjel za društvene djelatnosti je, sukladno članku 29. Pravilnika o socijalnoj skrbi Grada Makarske, pokrenuo nadzor za 24 korisnika prava na stalnu socijalnu pomoć Grada Makarske, tako što je 13. travnja 2015. godine poslan pisani poziv za dostavu statusne dokumentacije. Socijalna pomoć ukinuta je petorici korisnika, dok je njih 19 zadržalo pravo na pomoć.

Na 12. sjednici, održanoj 2. lipnja 2015. godine, na prijedlog Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Makarske, Socijalno vijeće Grada Makarske je raspravljalo o potrebi izrade novog, odnosno izmjeni i dopuni postojećeg Pravilnika o socijalnoj skrbi Grada Makarske. Upravni odjel za društvene djelatnosti je do sljedeće sjednice pripremio svoju radnu verziju prijedlog Pravilnika i ista je dostavljena Vijeću.

Grad Makarska je u ovom je razdoblju zaprimio i 38 zahtjeva za isplatu poklona roditelju novorođenog djeteta. 32 zahtjeva je pozitivno riješeno, a 6 odbijeno zbog neispunjavanja uvjeta. U suradnji s Upravnim odjelom za financije i proračun Grada Makarske redovito se vrši i isplata navedene naknade.

10. SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Izvješćivanje – Gradski centar "Osejava" Makarska

U elektronički dnevnik operativnog dežurstva svakodnevno tijekom 24 sata rada u periodu od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine zabilježeno je 1641 telefonskih dolazno – odlaznih poziva (bez poziva sa VPN mreže i  radijskih mreža), odnosno dojavljenih, obrađenih i proslijeđenih informacija.

Najviše informacija odnosi se na komunalnu problematiku i to 690, 359 na javni red i mir, 101 prekid električne energije, 80 cestovni promet, 50 trajektni promet, 10 zračni promet, 67 problemi s opskrbom vodom, 25 požari, 29 ugrožavanje sigurnosti, 6 telefonija, 9 video nadzor, 5 radijske veze, 7 kriminal, 5 dezinsekcija i deratizacija, 48 vremenske neprilike, 34 vremenska prognoza, 15 nesreće, 1 onečišćenje mora, 1 onečišćenje kopna, 3 nesreće na moru, 28 potres, 3 bolesti, 4 odron  zemlje, 6 poplava. Preostalih 55 informacija odnosi se na razna ostala događanja.

Faks informacija bilo je 61, od toga 51 dolazna informacija i 10 odlaznih informacija.

Elektroničkom poštom zaprimljeno je 403 poruke, a otposlano je 1319 poruka.

Informacije se u uredovno vrijeme, redovito i po potrebi izvanredno za protekla 24 sata do

8,00 sati putem redovitog ili izvanrednog biltena dostavljaju elektroničkom poštom

gradonačelniku, zamjenicima gradonačelnika, pročelniku Odjela, voditelju Odsjeka

komunalnog redarstva, Pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti, Makarskom

komunalcu d. o.o.., Policijskoj postaji Makarska, te ostalim službama prema potrebi.

Videozapisi s nadzornih kamera po zahtjevu se dostavljaju redarstvu i policiji.

U suradnji sa stručnim službama Grada osigurava se trenutno postavljanje važnih

informacija na službenu web stranicu Grada Makarske.

Panoramska web kamera (uživo) Grada Makarske (s Osejave) radi otežano (zbog dotrajalosti) te nastaje problem izvanrednog održavanja. Kamera ima zabilježena cca 170 000 ulaza, a dnevni prosjek je 205 ulaza. Dvije panoramske kamere (uživo) s pozicije hotela Osejava – istočni do luke i lukobran se uredno održavaju i besprijekorno rade.

Videonadzorne kamere: tržnica, raskrižje kolodvor i D 8 –Vepric ne rade. Serviser kvar ne otklanja uz obrazloženje da nema ugovor o održavanju.

Protupožarna kamera (IPNAS) s nadzorne točke Osejava ne radi. Druga kamera s nadzorne točke Biokovo (Supin) je i dalje u kvaru. Kvar je prijavljen PP Biokovo koji je vlasnik sustava IPNAS.

Kamera DAUP-«ORION» je izvan funkcije iz tehničkih razloga. Nedostatke treba otkloniti vlasnik kamere «ORION».Posao integriranja kamere Lučke uprave u središnji sustav kamera GCOM-a još nije ostvaren. Lučka uprava, za sada, oteže ovaj postupak.

Gradski internet (WI-FI) široko pojasni u sklopu projekta Ministarstva turizma Hotspot Croatia Grad Makarska na svim točkama radi normalno osim na pristupnoj  točki INA na rivi i pristupna točka na zgradi Grada zbog objektivnih razloga.

Spasilačka služba (BW) započela je s radom kako je planirano 15. lipnja 2015. godine. Zaštitne plutače na moru su postavljene. Koncesionar spasilačkih tornjeva na istima je otklonio samo dio funkcionalnih nedostataka. Skladište opreme BW iz GCOM-a, preseljeno je u skladište GD HCK Makarska koje je preuzelo i obvezu logistčke skrbi o Spasilačkoj službi.

Seizmološka postaja Makarskog primorja besprijekorno funkcionira i u ovom periodu zabilježila je 28 potresa s neznatnim seizmičkim aktivnostima na Makarskom primorju.

11. GOSPODARSTVO

Prostorno planska dokumentacija

PPUG Makarske

Nakon dva održana stručna sastanka s projektantima koji rade na području Makarske te nakon razgovora u resornom Ministarstvu, po prijedlogu gradonačelnika, na 15. sjednici Gradskog vijeća donesene su dvije zasebne odluke: Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Makarske (sa svim popisanim ciljevima i programskim smjernicama i zadacima u izradi tog dokumenta) te Odluka o izradi usklađenja Prostornog plana uređenja Grada Makarske (u odnosu na članak 201. Zakona o prostornom uređenju, uređeno - neuređeno građevinsko područje).

Budući da se izrada navedenih prostorno planskih dokumenata mogla ugovoriti unutar planiranih proračunskih stavki kao i u okvirima bagatelnog postupka javne nabave, a da s druge strane, ne bi u potpunosti bio izgubljen dio rada i prikupljenih podataka iz postupka koji je formalno poništen, dogovoren je isti izrađivač koji je vodio obustavljeni postupak izrade izmjena i dopuna po staroj odluci, Geoprojekt d.o.o. Split.

Na tim osnovama uskoro bi trebao biti utvrđen prijedlog usklađenja PPUG-a te dostavljen Ministarstvu prostornog uređenja i županijskom zavodu za prostorno uređenje u Splitu radi izdavanja suglasnosti za usvajanje.

S obzirom na to da se usklađenje radi po zakonski skraćenoj proceduri, očekivana odluka na Vijeću bi se trebala naći već u  listopadu o.g.

Što se tiče redovnog postupka izmjena i dopuna PPUG-a Makarske, za sada su prikupljene programske smjernice i zadaci javnih tijela i ustanova sukladno posebnim zakonima, te se do kraja tekuće godine očekuje provođenje javne rasprave sa najmanje jednim javnim izlaganjem Prijedloga plana te usvajanje Izvješća po provedenoj javnoj raspravi.

Prostorni plan Parka prirode Biokovo

Postupak izrade i donošenja ovog Plana ne vodi Grad Makarska, već je koordinator izrade Hrvatski zavod za prostorni razvoj iz Zagreba.

Ovaj Plan uvelike je od važnosti za Grad Makarsku, zbog izgradnje žičare Makarska - Vošac (Štrbina), čija duljina trase i gornja postaja se većim dijelom nalaze unutar obuhvata ovog Plana.

Grad Makarska je za vrijeme javne rasprave, koja je bila tijekom ožujka ove godine,  na Prijedlog prostornog plana uređenja Parka prirode Biokovo uložio primjedbe, koje su se odnosile, ne samo na urbana pravila kojima se definira gradnja, već i na pojednostavnjenje  procedure pri ishođenju dokumentacije ( na naše traženje ukinuta obveza provođenja javnog natječaja za gornju postaju žičare, te tako omogućeno direktno ishođenje lokacijske dozvole ), odnosno ukazujemo da su pri izradi Konačnog prijedloga plana, te utvrđivanjem  istog, od strane Vlade RH,  prihvaćene gotovo sve naše upućene primjedbe.

Time se otvara mogućnost u potpunosti realizirati ovaj planirani zahvat, koji značajno obogaćuje turističku ponudu, ne samo grada, već i okolnih mjesta.

UPU naselja Moča

Između ostalog, odnosno prvenstveno, zbog vrlo slabog prometnog rješenja na području naselja Moča, na istoj sjednici od 30. travnja 2015. g. donesena je i Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Moča. Utvrđivanje prijedloga plana se očekuje do kraja kolovoza, javna rasprava s javnim izlaganjem tijekom rujna mjeseca te ako ne bude posebnih prepreka, nakon ishođenja svih mišljenja i suglasnosti, predmetni UPU se planira donijeti do kraja godine. Izrađivač ovog Plana je „Arching“ d.o.o. Split

UPU naselja Glavica

Nakon odluke Gradskog vijeća, iz srpnja 2014. godine, o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Glavica (Glasnik Grada Makarske broj 9/12) i prikupljenih smjernica i drugih zahtjeva javnih tijela i ustanova, po zahtjevu investitora iz obuhvata, donesena je nova dopunjena odluka o izradi.

UPU u .t. z. Makarska – Zapad 1

Kao što je navedeno u prethodnom Izvješću gradonačelnika, kod Izmjena i dopuna UPU-a ugostiteljsko turističke zone Makarske – Zapad 1, jedna od suvlasnica zemljišta označenog kao 837/1 k. o. Veliko Brdo (Magdalena Puharić), svojim zahtjevom je odustala od ugovorene izmjene planske dokumentacije na njenom vlasničkom dijelu te je aktivirala svoje pravo iz Ugovora o isplati uvećane naknade za dio oduzetog zemljišta za potrebe ulice I. G. Kovačića. Nakon isplate prvog (13. veljače 2015. g.) od četiri jednaka obroka u iznosu od 269.857,88 kn, utvrđeno je da se u međuvremenu Republika Hrvatska u zemljišnim knjigama upisala na čest.zem. 2884 k.o. Veliko Brdo, a koja je u naravi čestica starog puta, stare trase ulice.

Imovinsko pravni predmeti

Postupkci sporazumnog uređivanja vlasničko- pravnih odnosa na nekretninama, odnosno zemljištima unutar obuhvata pojedinih zahvata izgradnje i rekonstrukcije infrastrukturnih građevina, posebno na prostorima trasa bilo postojećih (kod rekonstrukcije, proširenja) bilo kod izgradnje budućih puteva.

Tako je u promatranom periodu Grad Makarska vodio sljedeće postupke:

- Otkup čest. zem. 134/9 k.o. Makarska Makar, površine 739 m2, za potrebe većeg dijela za osiguranje parkirališnih mjesta Gradske sportske dvorane, a manjeg dijela za potrebe proširenja ulice Europske zajednice. Na utvrđeni prijedlog gradonačelnika Gradsko vijeće nije dalo suglasnost za navedenu transakciju

- kod izgradnje višestambene zgrade investitora Konzalting d.o.o. Makarska, već kod utvrđivanja lokacijskih uvjeta, investitoru je određeno da za potrebe proširenja trase ulice Put Makra, cijepa buduću građevinsku parcelu,  na temelju čega je pripremljen zaključak gradonačelnika o otkupu čest. zem. 624/11, 626/7 i 626/1 k. o. Makarska Makar, ukupne površine 137 m2 zemljišta za cijenu od 112.340,00 kn

- u prethodnom, odnosno pripremnom postupku izrade parcelacijskih elaborata i utvrđivanja od strane sudskog vještaka procijenjene tržišne vrijednosti nekretnina nalaze se i:

a) zemljišta za otkup dijela Ulice Požari u Velikom Brdu, sukladno lokacijskoj dozvoli za izgradnju dijela ulice, za otkup trase (od staklorezačkog pogona "Kristal" prema zapadu do raskrižja sa Starim velikobrdskim putem) čest.zem. 8, 10, 11/1, 11/2, 13/1, 14/2, 14/5, 14/8, 14/9, 14/11, 17/1, 17/2 i 392, sve k.o. Makarska Makar, te čest. zem. 634 i 636/1 k.o. Veliko Brdo, predviđeno je za otkup ukupno 1961 m2 zemljišta

b) zemljišta za otkup puta do buduće vodospreme "Požare", sukladno lokacijskoj dozvoli za izgradnju puta do vodospreme, čest. zem. 645/1, 649, 806/2, 806/3, 807/1 i 2872, sve k.o. Veliko Brdo, te čest.zem. 816, 1817, 1818, 1821/6, 1828/2  i 1830/8 sve k. o. Makarska Makar), predviđeno za otkup ukupno 1.258 m2 zemljišta.

Na kraju, po zahtjevu trgovačkog društva Mitis d.o.o. Zagreb, nakon usvajanja UPU-a poslovne zone Dugiš 2, za potrebe izgradnje poslovno- trgovačkog centra na Voliciji, obavljaju se također i pripremne radnje (usklađenje katastra nekretnina, zemljišne knjige i terena) za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Makarske, odnosno čest. zem.  119 k.o. Kotišina, cca 1.000 m2 zemljišta.

Izdavanje posebnih uvjeta za izgradnju građevina

Sukladno Zakonu o gradnji te Zakonu o prostornom uređenju izdano je:

- 12 posebnih uvjeta za provedbu zahvata izgradnje u prostoru,

- 22 potvrde na glavni projekt,

- 18 podataka o prostoru te lokacijskih informacija.

12. KOMUNALNI DOPRINOS I NAKNADA,

JAVNI RADOVI

12. a) Komunalni doprinos i naknada

U prvih šest mjeseci Upravni odjel za komunalne djelatnosti izvršio je obračun i izdao ukupno 41 rješenje komunalnog doprinosa u ukupnom iznosu od 3.086.884,30 kn (s popustima sukladno Odluci o komunalnom doprinosu).

Komunalna naknada i spomenička renta

U prvom polugodištu  izdano je:

- 1096 rješenja komunalne naknade (poslovni i stambeni dio) i posebno 7.825 uplatnica za stambeni dio (dosadašnji obveznici kojima se ne ispostavlja rješenje jer nije došlo do promjene obračunskih elemenata za izračun). Financijsko zaduženje za navedeni period iznosi 3.911.787,41 kn.

- 7.062 uplatnice naknade za uređenje voda što po financijskom zaduženju iznosi 1.505.189,54 kn.

- 136 rješenja spomeničke rente što po financijskom zaduženju iznosi 211.766,55 kn. Obrađeno je polovica obveznika, a ostali obveznici su sezonskog karaktera te će se naknadno fakturirati.

U predmetu spomeničke rente bilo je 10 žalbi i sve su u drugostupanjskom postupku riješene u korist Grada Makarska.

Porezi na javne površine i ostali porezi

U ovom periodu izdano rješenja:

- najma gradskih stanova ukupno 78 (mjesečno 13) izdanih računa za najam gradskih stanova u ukupnom iznosu od 9.171,98 kn.

- zakupa poslovnih prostora  (mjesečno 54 obveznika) ukupno 319 izdanih računa za zakup poslovnih prostora u iznosu 1.587.837,98 kn.

- porez na kuće za odmor ukupno 1812 rješenja o porezu na kuće za odmor u ukupnom iznosu 1.549.946,85 kn.

- rješenje o korištenju javne površine za postavljanje kioska, obračun istih, ispis uplatnica, kuvertiranje

- trgovački kiosci – izdano 12 rješenja o korištenju JPP u iznosu od 38.443,00 kn

- kiosci voća i povrća – izdano 1 rješenje o korištenju JPP u iznosu od 25.125,00 kn

- 14 rješenja o korištenju JPP-štekati u iznosu od 1.174.527,60 kn

- 5 rješenja o korištenju JPP-aparati u iznosu od 29.925,00 kn

- 9 rješenja o korištenju JPP-razno/m2 u iznosu od 51.100,00 kn

- 15 rješenja o korištenju JPP za postavljanje reklame u iznosu od 42.620,00 kn

- 208 izdanih računa za tržnicu u iznosu od 190.420,70kn

- ostala nespomenuta potraživanja (OSI) ukupno izdano 70 računa u iznosu od 224.946,37 kn,

- dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza na području grada Makarske (NTX) – ukupno izdano 32 računa u iznosu od 175.000,00 kn,

- zakup gradskog zemljišta (ZGZ) ukupno izdana tri  računa u iznosu od

37.190,81 kn,

- razglas (NOP)  izdan 1 račun u iznosu od 625,00 kn,

- prihodi od naknade za uređenje voda (PUV) – izdano 5 računa u iznosu od 17.748,84 kn,

- naknada za služnost (SLU) – izdano 7 računa u iznosu od 154.635,75 kn

12.b) Javni radovi

Izgradnja i rekonstrukcija ulica i javnih površina

Nakon završenog natječajnog postupka započeta je izgradnja i rekonstrukcija:

- izgradnja i rekonstrukcija Primorske ulice

- izgradnja i rekonstrukcija Trga Tina Ujevića

- izgradnja i rekonstrukcija Ulice Stjepana Radića (građevinski radovi na nogostupu u Ulici Stjepana Radića u Makarskoj)

- izgradnja – Park Sv. Petar (građevinski radovi na šetnici poluotoka Sv. Petra).

Izvođač radova bilo je društvo MIGROS d.o.o., Makarska. Radovi su započeli koncem ožujka i travnja i završeni su u ugovorenom (predviđenom) roku.

U lipnju su završeni radovi na izgradnji priključka prometnica za zgrade POS-a na D 8. Izvođač radova bilo je društvo G.P.P. MIKIĆ d.o.o., Omišalj.

Tijekom prvih šest mjeseci 2015. godine izvršeni su građevinski radovi na asfaltiranju sljedećih ulica:

- Ulica Ruđera Boškovića,

- Ulica molizanskih Hrvata – asfaltiranje pojedinih dionica,

- Dubrovačka ulica – predio Podumac,

- Zrinsko-frankopanska ulica – asfaltiranje manjih oštećenih površina,

- Ulica Mihovila Glavinića,

- Ulica A.G. Matoša,

- Ulica Put Požara (dio ulice)

Radovi na izgradnji javne rasvjete

U prvih šest mjeseci ove godine izvršeni su radovi na izgradnji javne rasvjete postavljanjem novih rasvjetnih tijela i to u sljedećim ulicama, odnosno javnim površinama:

- Zrinsko-frankopanska ulica – 5 stupova,

- Kotišina – 3 konzole,

- Put Makra – 12 stupova,

- Veliko Brdo ( kuća M. Vladić) – 10 stupova,

- Osnovna škola S. Ivičevića – 4 stupa

- Dubrovačka ulica (kuća Lozo) – 6 stupova,

- Splitska ulica – 26 stupova (novi stupovi),

- Ulica molizanskih Hrvata – 3 stupa i 2 konzole,

- Zadarska ulica – 1 stup,

- Put Požara – 14  stupova,

- Veliko Brdo (groblje) – 3 stupa,

- Pod trećim mostom - 10 stupova

- Đakovačka ulica (odvojak istok) – 5 stupova,

- Vukovarska ulica (kod Monaka) – 1 stup,

- Vepric – 1 stup,

- Parkiralište (šumica) – 4 konzole

- Vukovarska ulica (Vepric) – 5 stupova,

- Put Moče – 1 stup,

- Ulica J. Ravlića – 1 konzola,

- Ulica Nikole Tesle (Batinići) – 1 konzola

- Put Volicije – kabliranje,

- Veliko Brdo (prema Žlibu) – kabliranje.

13. PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO

2015. godinu karakteriziraju promjene u izdavanju akata za gradnju koje su vezane uz nove zakone u području gradnje koji su stupili na snagu u 2014. godini (Zakon o prostornom uređenju i Zakon o gradnji) i  koji su donijeli novine u postupcima izdavanja svih akata vezanih za gradnju. U ovom razdoblju su se i dalje izdavali akti za građenje po starom Zakonu o prostornom uređenju i gradnji, a istovremeno i akti za građenje po novim zakonima. Isto tako od početka godine se počelo s izdavanjem e-dozvola što je donijelo određene poteškoće u izdavanju akata zbog tehničkih nedostataka te uhodavanja u sam postupak izdavanja e-dozvole.

Odsjek za graditeljstvo i zaštitu okoliša u djelokrugu svog rada izdaje upravne akte iz područja prostornog uređenja i graditeljstva (građevinske dozvole, lokacijske dozvole, uporabne dozvole, lokacijske informacije, rješenja o uvjetima građenja, potvrde glavnog projekta, rješenja o izvedenom stanju, parcelacijske elaborate, akte za uporabu građevine, etažiranje,ovjeravanja pravomoćnosti dozvola, preslika dozvola, potvrde o prostornoj dokumentaciji  i drugo).

U ovom razdoblju najveći obim posla je vezan uz izdavanje rješenja o izvedenom stanju, tzv „legalizaciju“, ali isto tako je znatno povećan broj zahtjeva za izdavanje građevinskih dozvola.

Od 1.siječnja 2015. godine do 30. lipnja 2015. godine podneseno je oko 250 novih zahtjeva za izdavanje akata vezanih za gradnju i prostorno uređenje.

U navedenom razdoblju riješeno je:

- građevinske dozvole – 24 zahtjeva

- lokacijske dozvole – 9 zahtjeva

- uporabne dozvole – 26 zahtjeva

- potvrda glavnog projekta – 16 zahtjeva

- rješenja o izvedenom stanju – 115

- uvjerenje za uporabu građevine – 14 zahtjeva

-  etažiranje objekata – 21 zahtjeva

- parcelacijski elaborati –7 zahtjeva

- rješenje o građevnoj čestici – 8 zahtjeva

-  rješenje o uvjetima građenja – 5 zahtjeva

- potvrda glavnog projekta – 5 zahtjeva

- rješenje o naknadi za zadržavanje objekata u prostoru – 83 zahtjeva

Od ostalih poslova vezanih za izdavanje raznih dokumenata obavljeno je:

- lokacijske informacije – 15 zahtjeva

- tehnički pregled objekata – 7 zahtjeva

- obavijesti o posebnim uvjetima – 14 zahtjeva

- ovjera pravomoćnosti dozvola i prijepisa dozvola – 32  zahtjeva

- podaci o prostoru i dr. – 18 zahtjeva

- dopisi radi obračuna komunalnog i vodnog doprinosa

- dopisi javnopravnim tijelima radi izdavanja suglasnosti

- pozivi strankama u svim upravnim predmetima

- očevidi u predmetima izdavanja rješenja o izvedenom stanju, uporabnim dozvolama, lokacijskim dozvolama, rješenjima o uvjetima građenja, etažiranju i drugim aktima.

14. KOMUNALNO REDARSTVO

U navedenom periodu komunalni redari ovog Odsjeka su pratili stanje komunalnog reda na području grada Makarske, nadzirali javni red i mir u dijelu u kojem su ovlašteni sukladno zakonu te obavljali nadzor u preuzetim predmetima sukladno pozitivnim pravnim normama Republike Hrvatske po kojima su ovlašteni postupati.

Sukladno tome ovaj Odsjek je izdao 119 obveznih prekršajnih naloga, na 65 naloga je uložen prigovor koji su proslijeđeni Prekršajnom sudu, dok je ostatak naloga plaćen po izdanom prekršajnom nalogu ili proslijeđeni Financijskoj agenciji na prisilnu naplatu. Ukupan iznos izrečenih kazni je 261.000,00 kuna i 12.000,00 kuna troškova vođenja prekršajnog postupka.

U nadzoru komunalnog reda na području grada, ukupno su sastavljena 224 zapisnika i bilješke koje su proslijeđeni nadležnima na postupanje, u većini slučajeva Pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti. Slučajevi koji zahtijevaju hitno postupanje, komunalni redari su telefonski proslijeđivali nadležnim službama za postupanje, te postupanja bilježili kroz dnevna izvješća voditelju.

Od Gradskog centra za obavješćivanje je zaprimljeno 690 dojava komunalne problematike te 359 dojava po pitanju javnog reda i mira. Na navedene dojave su komunalni redari redovito izlazili te po potrebi postupali sukladno odlukama Grada te Zakona RH.

Odsjek je po ovlastima iz Zakona o građevinskoj inspekciji izvršio 9 nadzora, pokrenuto je 6 upravnih postupka, 2 su ustupljena nadležnim institucijama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja dok u jednom slučaju nije bilo elemenata za vođenje postupka. U navedenim upravnim postupcima rješenjima je izrečeno 120.000,00 kuna novčanih kazni.

Komunalni redari su u suradnji s djelatnicima Makarskog komunalca rasporedili koncesionare ležaljki i suncobrana te obavili nadzore kojima su utvrđivali poštivanje ugovorom preuzetih obaveza..

Obavljeno je 15 nadzora nad posjednicima kućnih ljubimaca (pasa) te je tim prigodama naređeno troje posjednika da pse označe mikročipom na zakonom propisan način.

Po nadzoru javnih površina i održavanja komunalnog reda pokrenuto je 17 upravnih postupka, od kojih je jedan u proceduri žalbenog postupka pred drugostupanjskim upravnim tijelom, dok su 3 završena, jedan prisilnim uklanjanjem dok su 2 obustavljena. 14 predmeta je u postupku rješavanja.

Prilikom nadzora javnih površina i plaže, sukladno zakonu, privremeno je oduzeto oko 110 raznih prodajnih artikala.

Komunalni redari su izvršili mjerenja odobrenih javnih površina na području grada  Makarske te sastavili ukupno 141 zapisnik po raznim osnovama iz Odluke o davanju na korištenje javnih površina Grada Makarske za postavljanje kioska, štekata,  pokretnih naprava i sl.  i o naplati poreza za korištenje javnih površina.

Redovito su praćene promjene korisnika poslovnih prostora na području grada po pitanju obveze plaćanja komunalne naknade i spomeničke rente. Po potrebi su provjeravali podatke o vlasnicima stanova i obiteljskih kuća po pitanju obveze plaćanja poreza na kuće za odmor.

Za vrijeme održavanja manifestacija u sklopu Makarskog kulturnog ljeta 2015, Božićni grad 2015., te održavanja manifestacije 'Ribarska večer' komunalni redari su nadzirali održavanja priredbi i brinuli o stanju javnog reda i mira i komunalnog reda, te vršili naplatu jednodnevnog korištenja javne površine.

Komunalni redari su povremeno i po potrebi (po pozivu voditeljice) nadzirali tržni red na Gradskoj tržnici.

Prilikom izvođenja javnih radova osiguravao se prostor izvođenja kao i nadziralo samo izvođenje radova.

15. PARKING I HORTIKULTURA

Parking

Na parkingu je  izdano ukupno 3459 dnevnih parkirnih karata (DPK) , s ukupnim potraživanjem u iznosu od 449.670,00 kuna, od čega je naplaćeno 223.788,34 kuna.  
Ukupno na parkiralištima kojima gospodari Grad Makarska tijekom izvještajnog razdoblja naplaćeno je 1.821.055,34 kune što je za 439.075,29 kuna više u odnosu na isti period u 2014. godine.
Tijekom mjeseca lipnja otvorena su parkirališta: Rupa, Šumica i Peškera na kojima je uposleno ukupno 7 sezonskih kontrolora.

Prihodi po stavkama: 
1. zatvoreni parking Sinokoša…………………….........................……..168.700,00 kuna,
2. zatvoreni parking Ž. dvor…………………………….........................201.808,00 kuna,
3. zatvoreni parking Šumica……………………………..........................  11.620,00 kuna,
4. zatvoreni parking Peškera…………………………….........................  11.970,00 kuna,
5. povlaštene parking karte………………………………........................399.500,00 kuna,
6. automati za naplatu parkiranja…………...............................…………512.359,50 kuna,
7. virmani………………………………………………………...........…  14.500,00 kuna,
8. dpk, ovrhe……………………………………………………...............223.787,34 kune,
9. sms uplate………………………………………………................……276.810,00 kuna.

Hortikultura
Tijekom izvještajnog razdoblja obavljalo se redovito zalijevanje, košnja i rezidba zelenih i ostalih javnih površina kojima gospodari Grad Makarska

Ostalo
Gradska tržnica

Tijekom izvještajnog razdoblja Grad Makarska je skopio ukupno 42 ugovora o najmu prodajnih površina (kiosci, tole) na gradskoj tržnici.

Tuševi na plaži

Na predjelu gradske plaže od poluotoka Sv. Petra do Cvitačke raspoređeno je ukupno 19. tuševa.Tijekom mjeseca lipnja izvršeno je komisijsko pražnjenje kasa kada je uprihodovano ukupno 7.092,00 kuna.

16. AKTI GRADONAČELNIKA

siječanj - lipanj 2015. g.

Siječanj

1. Rješenje o imenovanju projektnog tima za pripremu i realizaciju projekta "Revitalizacija

kulturno-povijesne baštine zaseoka Kotišina" (15. siječnja 2015.g.)

2. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Makarske

(19. siječnja 2015.g.)

3. Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Makarskoj

za 2015.godinu (22. siječnja 2015.g.)

4. Plan prijma u službu za  2015. godinu (22. siječnja 2015.g.)

5. Zaključak o utvrđivanju bruto dodatka osnovnoj plaći (27. siječnja 2015.g.)

6. Plan javne nabave za 2015. godinu (29. siječnja 2015.g.)

Veljača

1. Rješenje  o razrješenju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Biokovsko zvonce" Makarska (5. veljače 2015.g.)

2. Rješenje  o imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Biokovsko zvonce" Makarska (5. veljače 2015.g.)

3. I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2015. godinu (16. veljače 2015.g.)

Ožujak

1.Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti ( 2. ožujka 2015.g.)

2. Zaključak o korištenju pričuve (6. ožujka 2015.)

3. Odluka o korištenju namjenskih prihoda neiskorištenih u 2014. g. (6. ožujka 2015.g.)

4. Rješenje o imenovanju Vijeća za kulturu, umjetnost i zabavu Grada Makarske (12. ožujka 2015. g.)

5. Rješenje o imenovanju radne grupe za izradu "Akcijskog plana razvoja kulturnog turizma grada Makarske" (15. ožujka 2015.g.)

6. Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u proračunu za 2015. g.( 24. ožujka 2015.)

7. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjeni i dopuni Statuta osnovne škole Stjepana Ivičevića Makarska (30. ožujka 2015. g.)

8. Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti ravnateljice Gradske knjižnice Makarska (30. ožujka 2015. g.)

Travanj

1. Zaključak o davanju ovlaštenja tvrtki "Makarski komunalac" d.o.o., Makarska  za provođenje postupaka nabave projektne dokumentacije u cilju izgradnje Reciklažnog dvorišta (7. travnja 2015.g.)

2. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjeni i dopuni Statuta Glazbena škola Makarska (13. travnja 2015. g.)

3. Izmjena Odluke o korištenju namjenskih prihoda neiskorištenih u 2014. g. (28. travnja 2015. g.)

4. Odluka o korištenju namjenskih prihoda neiskorištenih u 2014. g. (29. travnja 2015.g.)

Svibanj

1. Rješenje o imenovanju predstavnika Osnivača u Komisiju za upis djece u Dječji vrtić "Biokovsko zvonce" Makarska (7. svibnja 2015. g.)

2. II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2015. godinu ( 13. svibnja 2015. g.)

3. Odluka o imenovanju službenika za informiranje ( 18. svibnja 2015. g.)

4. Rješenje o imenovanju projektnog tima za pripremu projekta u okviru mjere 7 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (18. svibnja 2015. g.)

5. III. Izmjene i dopune Plana nabave za 2015. g. (19. svibnja 2015.g.)

6. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića "Biokovsko zvonce" Makarska (20. svibnja 2015.g.)

7. II. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Makarske (20. svibnja 2015.)

Lipanj

1. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izboru osobe kojoj će se  povjeriti obavljanje poslova postupanja s psima i mačkama lutalicama te uklanjanju životinjskih leševa na temelju ugovora o povjeravanju poslova (8. lipnja 2015.g.)

2. Zaključak o cijeni plaćanja javne površine od strane korisnika za vrijeme održavanja sajamskih dana na području grada Makarske (19. lipnja 2015.g.)

3. Zaključak o cijeni ulaznice za u sklopu Festivala  "Makarsko kulturno ljeto 2015" (30. lipnja 2015.g.)

Klasa:023-05/15-03/25

Ur. broj:2147/05-04-02/1-15-1

Makarska, veljača 2015. g.

Gradonačelnik

Tonći Bilić, ing.