Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04,110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 49. Statuta Grada Makarske ("Glasnik Grada Makarske" broj8/09, 13/09, 2/13, 8/13, 9/13 - pročišćeni tekst, 19B/17 i 21/17) Gradonačelnik Grada Makarske podnosi Gradskom vijeću Grada Makarske

**IZVJEŠĆE**

**O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE za 2017. godinu**

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. objavljen je u Glasniku Grada Makarske: broj 16/16, 19A/17 i 24/17):

Tijekom 2017. godine izvršeni su slijedeći radovi planirani u Programu održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.g.:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opis i opseg radova** | | **Planirano** | | **Ostvareno** | | **Indeks**  **%** | |
| **I.** | **Održavanje i popravak oborinskog**  **sustava** | **50.000,00** | | **8.543,13** | | **17,08** | |
| 1. | Odvodnja atmosferskih voda | 50.000,00 | | 8.543,13 | | 17,08 | |
|  | | | | | | | |
| **II.** | **Čišćenje, skupljanje i odvoz**  **komunalnog otpada** | | **4.370.000,00** | | **4.307.569,52** | | **98,57** |
| 1. | Čišćenje javnih površina, sakupljanje i odvoz komunalnog otpada | | 3.800.000,00 | | 3.781.694,38 | | 99,52 |
| 2. | Dezinsekcija i deratizacija | | 200.000,00 | | 157.356,25 | | 78,68 |
| 3. | Ostale usluge (čišćenja i održavanja) | | 370.000,00 | | 368.518,89 | | 99,60 |
|  |  | |  | |  | |  |
| **III.** | **Održavanje javnih površina** | | **2.590.000,00** | | **2.398.048,56** | | **92,59** |
| 1. | Horizontalna i vertikalna signalizacija | | 500.000,00 | | 397.700,24 | | 79,54 |
| 2. | Utrošak vode | | 700.000,00 | | 662.099,52 | | 94,58 |
| 3. | Nabava komunalne opreme | | 300.000,00 | | 200.872,20 | | 66,96 |
| 4. | Nabava ostale opreme | | 130.000,00 | | 120.000,00 | | 92,31 |
| 5. | Održavanje parkova i igrališta | | 100.000,00 | | 99.225,00 | | 99,22 |
| 6. | Održavanje i nadohrana plaže | | 680.000,00 | | 678.718,75 | | 99,81 |
| 7. | Održavanje ostalih javnih površina Grada | | 230.000,00 | | 239.432,85 | | 104,10 |
|  |  | |  | |  | |  |
| **IV.** | **Održavanje nerazvrstanih cesta** | | **100.000,00** | | **72.457,56** | | **72,46** |
| 1. | Popravak i održavanje nerazvrstanih cesta | | 100.000,00 | | 72.457,56 | | 72,46 |
|  |  | |  | |  | |  |
| **V.** | **Održavanje javne rasvjete** | | **2.550.000,00** | | **2.424.138,38** | | **95,06** |
| 1. | Održavanje objekata i uređaja javne rasvjete - rad | | 1.250.000,00 | | 1.228.775,00 | | 98,30 |
| 2. | Održavanje javne rasvjete - utrošak struje | | 1.000.000,00 | | 890.545,20 | | 89,05 |
| 3. | Prigodna dekoracija i iluminacija | | 300.000,00 | | 304.818,18 | | 101,61 |
|  |  | |  | |  | |  |
| **VI.** | **Ostalo održavanje** | | **470.000,00** | | **504.264,89** | | **107,29** |
| 1. | Usluge službe za uklanjanje s JPP-e | | 300.000,00 | | 291.125,00 | | 97,04 |
| 2. | Pričuva | | 70.000,00 | | 73.296,03 | | 104,70 |
| 3. | Ostalo | | 100.000,00 | | 139.843,86 | | 139,84 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REKAPITULACIJA** | | **Planirano** | **Ostvareno** | **Indeks**  **%** |
| **I.** | **Održavanje i popravak oborinskog sustava** | 50.000,00 | 8.543,13 | 17,08 |
| **II.** | **Čišćenje, skupljanje i odvoz**  **komunalnog otpada** | 4.370.000,00 | 4.307.569,52 | 98,57 |
| **III.** | **Održavanje javnih površina** | 2.590.000,00 | 2.398.048,56 | 92,59 |
| **IV** | **Održavanje nerazvrstanih cesta** | 100.000,00 | 72.457,56 | 72,46 |
| **V** | **Održavanje javne rasvjete** | 2.550.000,00 | 2.424.138,38 | 95,06 |
| **VI.** | **Ostalo održavanje** | 470.000,00 | 504.264,89 | 107,29 |
| **UKUPNO** | | **10.130.000,00** | **9.715.022,04** | **95,90** |

**Program održavanja komunalne infrastrukture za 2017. realiziran je iz slijedećih izvora:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I. | OPĆI PRIHODI | 3.820.743,94 |
| II. | VLASTITI PRIHOVI | 213.259,43 |
| III. | OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 724.065,65 |
| IV. | PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE | 4.012.458,33 |
| V. | PRIHODI OD KONCESIJE I KONCESIJSKIH ODOBRENJA | 735.756,25 |
| VI. | OSTALE POMOĆI | 60.000,00 |
| VII. | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 148.738,44 |
| **UKUPNO** | | **9.715.022,04** |

**Obrazloženje**

Odredbom članka 28. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) utvrđena je obveza izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave da do kraja ožujka svake godine podnese predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu.

Programom održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu utvrđeni su radovi čija je realizacija planirana tijekom 2017. godine.

Slijedom navedenog, podnosi se Gradskom vijeću Grada Makarske Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

KLASA: 023-05/18-03/6

URBROJ: 2147/01-01/4-18-1

Makarska, 13. ožujka 2018.g. Gradonačelnik

Jure Brkan, dipl. oec.