Na temelju članka 74. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18 i 110/18) i članka 49. Statuta Grada Makarske ("Glasnik Grada Makarske" broj 8/18 i 14/18) Gradonačelnik Grada Makarske podnosi Gradskom vijeću Grada Makarske

**IZVJEŠĆE**

**O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA** **KOMUNALNE INFRASTRUKTURE za 2018. godinu**

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. objavljen je u Glasniku Grada Makarske: broj 24/17 i 19/18).

Tijekom 2018. godine izvršeni su slijedeći radovi planirani u Programu održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opis i opseg radova** | | **Planirano** | | **Ostvareno** | | **Indeks**  **%** | |
| **I.** | **Održavanje i popravak oborinskog**  **sustava** | **50.000,00** | | **55.850,00** | | **111,70** | |
| 1. | Odvodnja atmosferskih voda | 50.000,00 | | 55.850,31 | | 111,70 | |
|  | | | | | | | |
| **II.** | **Čišćenje, skupljanje i odvoz**  **komunalnog otpada** | | **4.150.000,00** | | **4.194.943,64** | | **101,08** |
| 1. | Čišćenje javnih površina, sakupljanje i odvoz komunalnog otpada | | 3.700.000,00 | | 3.799.177,28 | | 102,68 |
| 2. | Dezinsekcija i deratizacija | | 200.000,00 | | 182.475,00 | | 91,24 |
| 3. | Ostale usluge (čišćenja i održavanja) | | 250.000,00 | | 213.291,36 | | 85,32 |
|  |  | |  | |  | |  |
| **III.** | **Održavanje javnih površina** | | **2.750.000,00** | | **2.136.605,01** | | **77,69** |
| 1. | Horizontalna i vertikalna signalizacija | | 500.000,00 | | 246.790,13 | | 49,36 |
| 2. | Utrošak vode | | 700.000,00 | | 703.002,61 | | 100,43 |
| 3. | Nabava komunalne opreme | | 200.000,00 | | 99.502,50 | | 49,75 |
| 4. | Nabava ostale opreme | | 150.000,00 | | 141.375,00 | | 94,25 |
| 5. | Održavanje parkova i igrališta | | 200.000,00 | | 121.773,00 | | 60,89 |
| 6. | Održavanje i nadohrana plaže | | 250.000,00 | | 212.893,75 | | 85,16 |
| 7. | Održavanje ostalih javnih površina Grada | | 750.000,00 | | 611.268,02 | | 81,50 |
|  |  | |  | |  | |  |
| **IV.** | **Održavanje nerazvrstanih cesta** | | **200.000,00** | | **242.186,05** | | **121,09** |
| 1. | Popravak i održavanje nerazvrstanih cesta | | 200.000,00 | | 242.186,05 | | 121,09 |
|  |  | |  | |  | |  |
| **V.** | **Održavanje javne rasvjete** | | **3.050.000,00** | | **3.047.113,57** | | **99,91** |
| 1. | Održavanje objekata i uređaja javne rasvjete - rad | | 1.750.000,00 | | 1.830.360,00 | | 104,59 |
| 2. | Održavanje javne rasvjete - utrošak struje | | 1.000.000,00 | | 916.393,58 | | 91,64 |
| 3. | Prigodna dekoracija i iluminacija | | 300.000,00 | | 300.359,99 | | 100,12 |
|  |  | |  | |  | |  |
| **VI.** | **Ostalo održavanje** | | **400.000,00** | | **317.737,30** | | **79,43** |
| 1. | Usluge službe za uklanjanje s JPP-e | | 20.000,00 | | 6.000,00 | | 30,00 |
| 2. | Pričuva | | 80.000,00 | | 49.407,10 | | 61,76 |
| 3. | Ostalo | | 300.000,00 | | 262.330,20 | | 87,44 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REKAPITULACIJA** | | **Planirano** | **Ostvareno** | **Indeks**  **%** |
| **I.** | **Održavanje i popravak oborinskog sustava** | 50.000,00 | 55.850,31 | 111,70 |
| **II.** | **Čišćenje, skupljanje i odvoz**  **komunalnog otpada** | 4.150.000,00 | 4.194.943,64 | 101,08 |
| **III.** | **Održavanje javnih površina** | 2.750.000,00 | 2.136.605,01 | 77,69 |
| **IV** | **Održavanje nerazvrstanih cesta** | 200.000,00 | 242.186,05 | 121,09 |
| **V** | **Održavanje javne rasvjete** | 3.050.000,00 | 3.047.113,57 | 99.91 |
| **VI.** | **Ostalo održavanje** | 400.000,00 | 317.737,30 | 79,43 |
| **UKUPNO** | | **10.600.000,00** | **9.994.435,88** | **94,29** |

**Program održavanja komunalne infrastrukture za 2018. realiziran je iz slijedećih izvora:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I. | OPĆI PRIHODI | 7.112,50 |
| II. | VLASTITI PRIHOVI | 301.387,30 |
| III. | OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 628.537,50 |
| IV. | KOMUNALNI DOPRINOS | 8.338.252,01 |
| V. | PRIHODI OD KONCESIJE I KONCESIJSKIH ODOBRENJA | 719.146,57 |
|  | **UKUPNO** | **9.994.435,88** |

KLASA: 023-05/19-03/9

URBROJ: 2147/01-03/3-19-1

Makarska, 31. svibnja 2019.g.

Gradonačelnik

Jure Brkan, dipl. oec.