Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i [32/20](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=43441)) i članka 49. Statuta Grada Makarske ("Glasnik Grada Makarske" broj 8/18 i 14/18) Gradonačelnik Grada Makarske podnosi Gradskom vijeću Grada Makarske

**IZVJEŠĆE**

**O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE za 2019. godinu**

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. objavljen je u Glasniku Grada Makarske: broj 20/18, 20/19 i 27/19).

Tijekom 2019. godine izvršeni su slijedeći radovi planirani u Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opis i opseg radova** | | **Planirano** | | **Ostvareno** | | **Indeks**  **%** | |
| **I.** | **Održavanje i popravak oborinskog**  **sustava** | **50.000,00** | | **600,00** | | **1,20** | |
| 1. | Odvodnja atmosferskih voda | 50.000,00 | | 600,00 | | 1,20 | |
|  | | | | | | | |
| **II.** | **Čišćenje, skupljanje i odvoz**  **komunalnog otpada** | | **6.200.000,00** | | **6.195.089,27** | | **99,92** |
| 1. | Čišćenje javnih površina, sakupljanje i odvoz komunalnog otpada | | 5.900.000,00 | | 5.874.000,00 | | 99,56 |
| 2. | Čišćenje mora | | 50.000,00 | | 24.343,29 | | 48,69 |
| 3. | Ostale usluge (čišćenja i održavanja) | | 250.000,00 | | 296.745,98 | | 118,70 |
|  |  | |  | |  | |  |
| **III.** | **Održavanje javnih površina** | | **3.185.800,63** | | **2.604.119,48** | | **81,74** |
| 1. | Horizontalna i vertikalna signalizacija | | 500.000,00 | | 346.190,13 | | 69,24 |
| 2. | Utrošak vode | | 700.000,00 | | 719.004,72 | | 102,71 |
| 3. | Nabava komunalne opreme | | 350.000,00 | | 133.500,00 | | 38,14 |
| 4. | Nabava ostale opreme | | 250.000,00 | | 41.000,00 | | 16,40 |
| 5. | Održavanje parkova i igrališta | | 200.000,00 | | 260.556,56 | | 130,28 |
| 6. | Održavanje i nadohrana plaže | | 635.800,63 | | 530.412,50 | | 83,42 |
| 7. | Održavanje ostalih javnih površina Grada | | 550.000,00 | | 573.455,57 | | 104,26 |
|  |  | |  | |  | |  |
| **IV.** | **Održavanje nerazvrstanih cesta** | | **250.000,00** | | **268.365,64** | | **107,35** |
| 1. | Popravak i održavanje nerazvrstanih cesta | | 250.000,00 | | 268.365,64 | | 107,35 |
|  |  | |  | |  | |  |
| **V.** | **Održavanje javne rasvjete** | | **2.800.000,00** | | **2.770.799,22** | | **98,96** |
| 1. | Održavanje objekata i uređaja javne rasvjete - rad | | 1.500.000,00 | | 1.536.743,21 | | 102,45 |
| 2. | Održavanje javne rasvjete - utrošak struje | | 1.000.000,00 | | 961.731,86 | | 96,17 |
| 3. | Prigodna dekoracija i iluminacija | | 300.000,00 | | 272.324,15 | | 90,77 |
|  |  | |  | |  | |  |
| **VI.** | **Ostalo održavanje** | | **820.000,00** | | **744.504,85** | | **90,79** |
| 1. | Usluge službe za uklanjanje s JPP-e | | 20.000,00 | | 9.925,00 | | 49,63 |
| 2. | Sakupljanje i zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja te usluge higijeničarske službe | | 100.000,00 | | 72.243,29 | | 72,24 |
| 3. | Provođenje mjera obvezne preventivne dezinsekcije i deratizacije | | 200.000,00 | | 160.943,75 | | 80,47 |
| 4. | Ostalo (izrada elaborata,skica, fotografija, nabava sitnog inventara i sl.) | | 500.000,00 | | 501.392,81 | | 100,28 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REKAPITULACIJA** | | **Planirano** | **Ostvareno** | **Indeks**  **%** |
| I. | Održavanje i popravak oborinskog sustava | 50.000,00 | 600,00 | 1,20 |
| II. | Čišćenje, skupljanje i odvoz  komunalnog otpada | 6.200.000,00 | 6.195.089,27 | 99,92 |
| III. | Održavanje javnih površina | 3.185.800,63 | 2.604.119,48 | 81,74 |
| IV | Održavanje nerazvrstanih cesta | 250.000,00 | 268.365,64 | 107,35 |
| V | Održavanje javne rasvjete | 2.800.000,00 | 2.770.799,22 | 98,96 |
| VI. | Ostalo održavanje | 820.000,00 | 744.504,85 | 90,79 |
| **UKUPNO** | | **13.305.800,63** | **12.583.478,46** | **94,57** |

**Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. realiziran je iz slijedećih izvora:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| III. | OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 495.958,50 |
| IV. | KOMUNALNI DOPRINOS | 11.332.764,17 |
| V. | PRIHODI OD KONCESIJE I KONCESIJSKIH ODOBRENJA | 754.755,79 |
|  | **UKUPNO** | **12.583.478,46** |

KLASA: 023-05/20-03/4

URBROJ: 2147/01-03/3-20-1

Makarska, 30. travnja 2020.g.

Gradonačelnik

Jure Brkan, dipl. oec. ,v.r.