**Prilog 10**

**PRILOG**

**UZ SUGLASNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ZA PROVEDBU ULAGANJA**

**(KLASA: 361-01/21-03/1, URBROJ: 2147/01-03/3-21-2)**

**UNUTAR MJERE 7 »TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014-2020**

**OPIS PROJEKTA**

**1. NAZIV PROJEKTA**

**Rekonstrukcija i uređenje sportske građevine - terena u naselju Veliko Brdo**

**2. KORISNIK**

2.1. NAZIV KORISNIKA

Grad Makarska

2.2. PRAVNI STATUS KORISNIKA

Jedinica lokalne samouprave

2.3. ADRESA KORISNIKA

Obala kralja Tomislava 1, 21300 Makarska

2.4. OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE

gradonačelnik dr. sc. Zoran Paunović

2.5. KONTAKT

Telefon: 021/608-401, Telefaks: 021/612-046, e-mail: [zoran.paunovic@makarska.hr](mailto:zoran.paunovic@makarska.hr)

**3. OPIS PROJEKTA**

3.1. PODMJERA I TIP OPERACIJE ZA KOJI SE PROJEKT PRIJAVLJUJE

3.1.1. PODMJERA

7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

3.1.2. TIP OPERACIJE

7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

3.2. MJESTO PROVEDBE

3.2.1. ŽUPANIJA ULAGANJA

Splitsko-dalmatinska

3.2.2. GRAD/OPĆINA ULAGANJA

Grad Makarska

3.2.3. NASELJE ULAGANJA

Veliko Brdo

3.3. KRATKI OPIS I CILJEVI PROJEKTA

*(ukratko opisati planirani projekt, navesti razloge i svrhu provedbe projekta, navesti ciljeve koji će se ostvariti provedbom projekta; najmanje 500, a najviše 800 znakova)*

Cilj koji se ostvaruje provedbom predmetnog projekta prvenstveno se odnosi na poboljšanje kvalitete života mještana u naselju Veliko Brdo razvojem i unapređenjem sportske infrastrukture.

Razlozi i svrha provedbe projekta je uređenje centra naselja u kojem se trenutno nalaze derutni betonski nogometni i košarkaški tereni smanjenih dimenzija sa tribinama u: opremljenu sportsku građevinu koja udovoljava potrebama stanovnika Veliko Brdo, uređenu zelenu površinu i nogometni teren.

Provedbom projekta unaprijedit će se sadržaj naselja za lokalno stanovništvo i za turiste, unaprijediti turistička ponuda, a djeci osigurati sigurno mjesto za sport i igru.

3.4. OČEKIVANI REZULTATI PROVEDBE PROJEKTA

3.4.1. Očekivani rezultati i mjerljivi indikatori

*(navesti očekivane rezultate u odnosu na početno stanje prije provedbe projekta i mjerljive indikatore očekivanih rezultata za svaki od postavljenih ciljeva; najmanje 400, a najviše 800 znakova)*

Očekivani rezultati:

* Razvijena i unaprijeđena sportska infrastruktura u naselju Veliko Brdo – nova sportska građevina – teren sa: 1 nogometnim terenom, prostorom za manju djecu i roditelje, 1 nova zelena površina, 1 novi travnjak,
* Uređen i opremljen centar naselja,
* Uređeno ukupno 547 m2 i to: 275 m2 nogometnog terena sa gumenom podlogom, 60 m2 prostora za igru sa antistres gumenom podlogom, 45 m2 travnjaka i 65 m2 zelene površine sa stazama, klupama, cvjetnjacima,
* Osiguran novi sportsko-rekreativni sadržaj za djecu, roditelje, stanovnike, turiste,
* Osiguran novi sportsko-rekreativni sadržaj za 25 djece polaznika novootvorenog vrtića Veseljko,
* Unaprijeđena sportsko-turistička ponuda naselja,
* Povećana razina sigurnosti na terenu,
* 406 stanovnika dobilo novi sadržaj.

3.4.2. Stvaranje novih radnih mjesta

*Pojašnjenje:*

*Broj novozaposlenih osoba je pokazatelj provedbe projekta te u slučaju sklapanja Ugovora o financiranju, korisnik sklapanjem istog se obvezuje ostvariti planiranu razinu pokazatelje provedbe projekta.*

*Nova radna mjesta odnose se na izravno zapošljavanje, ako je primjenjivo, odnosno ako se kroz projekt zapošljavaju nove osobe u građevinama koje su predmet zahtjeva za potporu te stvaraju dodatna nova radna mjesta u odnosu na stanje prije provedbe projekta. U sektoru tržnica, sektoru društvenih domova/kulturnih centara* *i sportskih građevina te sektoru vatrogasnih domova navedeno uključuje isključivo osobe koje su zaposlene na poslovima održavanja, zaštite i upravljanja građevinama koja su predmet zahtjeva za potporu.*

*Jednim radnim mjestom smatra se jedna novo zaposlena osoba prema godišnjim satima rada (dakle, jedan zaposlenik na puno radno vrijeme ili više osoba čiji zbroj radnih sati na godišnjoj razini čini jednog zaposlenika).*

*Stvaranje novih radnih mjesta mora nastati kod samog korisnika ako će korisnik upravljati realiziranim projektom ili kod druge pravne osobe koja će upravljati realiziranim projektom, ali stvaranje novih radnih mjesta mora biti izravan rezultat provedbe projekta.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pridonosi li projekt stvaranju novih radnih mjesta?** | **DA** | **NE** |

*(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)*

Ako je odgovor ''DA'':

* Opisati na koji način projekt doprinosi stvaranju novih radnih mjesta *(400 - 800 znakova)*

Obzirom će održavanje sportske građevine biti preneseno na komunalno društvo u vlasništvu Grada Makarske – Makarski komunalac d.o.o., zbog povećanja obima posla u segmentu održavanja u planu je zapošljavanje dvije osobe s kategorije javnih usluga: čišćenje i pometanje javnih površina. U naselju Veliko Brdo Makarski komunalac d.o.o. na bazi svakog drugog dana sakuplja miješani i komunalni otpad, dok se javne površine, ulice i zelene površine održavaju i čiste svakog dana.

U tom kontekstu, Makarski komunalac d.o.o. će, radi povećanja održavanje nove funkcionalne površine osigurati zapošljavanje još dva djelatnika.

* Opisati nova radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta

*(Navesti u tablici vrstu radnog mjesta, planirani broj radnih mjesta i planirano razdoblje/godinu ostvarenja novog radnog mjesta tijekom provedbe projekta)*

Radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Opis radnog mjesta (vrsta radnog mjesta) | Planirani broj radnih mjesta | Planirana godina ili planirano razdoblje stvaranja novog radnog mjesta nakon realizacije projekta |
| 1. | Pometač/ica | 2 | 1 godina |

*Napomena:*

*Podaci iz ove tablice uzet će se u obzir prilikom provjere ostvarenja kriterija odabira iz Priloga 2. Natječaja.*

*Broj novozaposlenih osoba je pokazatelj provedbe projekta te se u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu dokazuje na temelju podataka iz ove tablice.*

*Na zahtjev Agencije za plaćanja korisnik je dužan dostaviti i/ili dati na uvid dokaze i/ili obrazložiti stvaranje novih radnih mjesta koja su posljedica provedbe projekta.*

*U slučaju sklapanja Ugovora o financiranju, korisnik sklapanjem istog se obvezuje ostvariti planiranu razinu pokazatelje provedbe projekta.*

*U slučaju da korisnik nakon provedbe projekta ne ostvari planiranu razinu pokazatelja navedenih u zahtjevu za potporu, Agencija za plaćanja ima pravo korisniku odrediti financijsku korekciju ili od korisnika zatražiti izvršenje povrata dijela isplaćene potpore razmjerno neostvarenom udjelu pokazatelja, u skladu s Prilogom III. Pravilnika i točkom 7. Natječaja* - *Pokazatelji provedbe projekta.*

3.4.3. Korištenje obnovljivih izvora energije u sustavu grijanja građevina (prostorija) koji su predmet ulaganja

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Je li projektom planirano korištenje obnovljivih izvora energije u sustavu grijanja građevine?** | **DA** | **NE** |

*(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)*

Ako je odgovor ''DA'':

* Opisati na koji je način planirano korištenje obnovljivih izvora energije u sustavu grijanja te navesti poveznice na dijelove Glavnog projekta u kojem je to predviđeno/projektirano ako je glavnim projektom i odgovarajućim dijelovima istog - na primjer strojarskim projektom, projektom grijanja i hlađenja, projektom elektroinstalacija, projektom fizike zgrade, arhitektonskim projektom itd. - predviđeno korištenje obnovljivih izvora energije **u sustavu grijanja građevina (prostorija)** na drvnu biomasu, na solarni sustav i/ili na dizalice topline.

Nije primjenjivo

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* Procijenjeni iznos radova/instalacija/opreme koji se odnosi na Korištenje obnovljivih izvora energije u sustavu grijanja građevina (prostorija) koji su predmet ulaganja

*(navesti procijenjenu vrijednost navedenih radova/instalacija/opreme s PDV-om temeljem projektno-tehničke dokumentacije i troškovnika)*

Nije primjenjivo

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Napomena:*

*Podaci iz ove točke i iz Glavnog projekta uzet će se u obzir prilikom provjere ostvarenja kriterija odabira iz Priloga 2. Natječaja.*

3.4.4. Kapacitet dječjeg vrtića

*(odnosi se samo na projekte dječjih vrtića)*

Ukupni kapacitet dječjeg vrtića planiran Glavnim projektom nakon realizacije projekta u skladu s Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i obrazovanja:

*(Upisati maksimalni mogući broj djece u zgradi dječjeg vrtića u redovnom cjelodnevnom programu sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji.)*

Nije primjenjivo

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ukupan broj skupina (grupa) djece vrtićke dobi nakon realizacije projekta (ako je primjenjivo):

Nije primjenjivo

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ukupan broj skupina (grupa) djece jasličke dobi nakon realizacije projekta (ako je primjenjivo):

Nije primjenjivo

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Početni kapacitet dječjeg vrtića prije realizacije projekta u skladu s Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i obrazovanja:

*(U slučaju rekonstrukcije postojećeg dječjeg vrtića, upisati maksimalni mogući broj djece u redovnom cjelodnevnom programu prije provedbe projekta sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji. U slučaju izgradnje novog dječjeg vrtića ili prenamjene postojeće građevine u dječji vrtić upisati 0.)*

Nije primjenjivo

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.5. TRAJANJE PROVEDBE PROJEKTA

*(navesti u mjesecima planirano trajanje provedbe ulaganja za koje se traži javna potpora iz Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“)*

Planirano trajanje provedbe ulaganja je 12 mjeseci. Četiri mjeseca odnose se na provedbu postupka javne nabave, odabir najpovoljnijeg izvođača radova i ugovaranje (računajući i rok za rješavanje eventualnih žalbi). Nakon toga slijedi izvođenje radova u trajanju od 120 radnih dana, odnosno četiri mjeseca. Prilikom planiranja tijeka provedbe projekta neophodno je planirati i aktivnosti upravljanja i administriranja projektom.

3.6. GLAVNE AKTIVNOSTI

*(navesti glavne aktivnosti koje će se provoditi u svrhu provedbe projekta; najmanje 300, a najviše 800 znakova)*

1. Imenovanje projektnog tima za provedbu projektnih aktivnosti,

2. Provedba postupka javne nabave za izvođenje građevinskih radova, stručni nadzor građenja i koordinatora zaštite na radu te provedba postupka javne nabave za nabavku opreme (provodi specijalist Grada Makarske dipl. iur.).

3. Donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg izvođača radova i stručni nadzor građenja i koordinatora zaštite na radu te dobavljača opreme.

4. Početak građevinskih radova: uvođenje izvođača u rad, priprema gradilišta, osiguranje, izrada terminskog plana izvođenja radova.

5. Izvođenje: pripremnih radova, betonski i armiranobetonski radovi, bravarski radovi, kamenarski radovi, radovi uređenja površina, radovi uređenja zelenih površina, postavljanje opreme za teren, postavljanje urbane opreme, postavljanje rasvjetne opreme, radovi na odvodnji, ostali radovi.

6. Provođenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova.

7. Administracija projekta, promidžba i vidljivost: projektne su aktivnosti koje će se provoditi od prvog do posljednjeg mjeseca provedbe projekta.

3.7. PRIPREMNE PROVEDENE AKTIVNOSTI

*(navesti ukratko pripremne aktivnosti koje su već provedene u svrhu realizacije projekta. Na primjer: riješeni su imovinsko-pravni odnosi, izrađen je glavni projekt/elaborat zaštite okoliša, ishođena je lokacijska dozvola/građevinska dozvola/akt prema propisima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode/uvjeti, potvrde i suglasnosti javno-pravnih tijela, ostale pripremne aktivnosti. Napomena: nije potrebno navoditi detalje spomenutih akata/dokumenata - dovoljno je navesti općeniti naziv akta/dokumenta, na primjer: izrađen je glavni projekt, ishođena je građevinska dozvola itd.).*

* Riješeni su imovinsko-pravni odnosi: Potpisan je Sporazum o ustupanju prava korištenja nekretnina, između Župe Sv. Jeronima i Grada Makarske (Klasa 944-05/16-50/1, Ur. Broj: 2147/05-04-12/1-16-01).
* Izrađena je tehnička dokumentacija: Glavni projekt sa troškovnikom i nacrtima za izvođenje
* Osigurana su sredstva u Gradskom proračunu
* Formiran je projektni tim

3.8. UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

*(navesti ukupnu vrijednost projekta sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji, procjeni troškova, troškovniku projektiranih radova/instalacija, troškovniku/specifikaciji opreme, uključujući prihvatljive i neprihvatljive troškove, opće troškove i PDV, a u skladu s tablicom ''Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore'')*

Ukupna vrijednost projekta iznosi **2.359.732,50 kn.**

**4. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA**

4.1. CILJANE SKUPINE I KRAJNJI KORISNICI

*(navesti ciljane skupine i krajnje korisnike/interesne skupine projekta te* *popuniti Izjavu korisnika o javnoj namjeni projekta te dostupnosti predmeta ulaganja pojedincima, lokalnom stanovništvu i interesnim skupinama iz točke 12. ovog Priloga)*

Ciljane skupine projekta su:

- Stanovnici naselja Veliko Brdo (408), osobito obitelji s djecom koji do sada nisu imali sportski sadržaj. Naime, na mjestu postojećeg terena nalazi se nogometni i košarkaški teren smanjenih dimenzija koje je u derutnom stanju. Naselje nema nikakvih sadržaja niti terena za malu djecu. Provedbom projekta djeca iz Velikog Brda dobit će sasvim novi sadržaj –novi teren za nogomet te prostor sa klupama i zelenom površinom za roditelje te prostor sa igralima za najmanju djecu,

- Dječji vrtić Veseljko – nalazi se svega 100 m od samog terena. Radi se o novootvorenom vrtiću, koji upisuje 25 djece. Vrtić nema sportski prostor za sportske aktivnosti te će se sportska građevina svakodnevno koristiti od strane djece koja pohađaju vrtić, sa svojim odgojiteljicama.

- Osnovna škola oca Petra Perice u naselju Makarska koja je locirana u neposrednoj blizini naselja Veliko Brdo koju pohađaju djeca iz naselja Veliko Brdo. S obzirom kako će novi sadržaj biti jedinstven na čitavom zapadnom dijelu Grada Makarske, otvorit će se mogućnost i za korištenje i organiziranje sportskih sadržaja OŠ oca Petra Perice (utakmice, druženja, nastupi…)

- Mjesni odbor Veliko Brdo – na čiju inicijativu je projekt i izrađen, imat će priliku organizacije različitih sportskih sadržaja u sklopu nove sportske građevine, kao i mjesno planinarsko društvo HPD Veliko Brdo.

Krajnji korisnici su:

- Turisti – obzirom kako je naselje Veliko Brdo posljednjih godina izrazito zanimljivo turistima i kako je lokalno stanovništvo prilagodilo i svoje objekte turističkoj djelatnosti na način da veći broj objekata za iznajmljivanje spada u kategoriju kuća za odmor sa bazenom. Turisti koji su za vrijeme svog boravka smješteni u Velikom Brdu imat će novi sadržaj za svoju djecu.

- Građani grada Makarske – koji dolaze u Veliko Brdo s obzirom se radi o novom javnom sadržaju namijenjenog svim građanima i stanovnicima Grada Makarske.

4.2. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA SUKLADNO CILJEVIMA PROJEKTA

*(navesti na koji način će ciljevi projekta i očekivani rezultati projekta doprinijeti području u kojem se planira provedba projekta odnosno koji su pozitivni učinci za ciljane skupine i krajnje korisnike; najmanje 300, a najviše 800 znakova)*

Provedbom projekta izravno se doprinosi podizanju kvalitete života stanovništva. Lokacija predmetnoga projekta nalazi u samom centru naselja Veliko Brdo – pored Crkve, novog dječjeg vrtića i pored društ. doma koji zajedno čine osnovu društ. infrastrukture. Dosadašnji teren smanjenih dimenzija koristi tek manji broj djece većeg uzrasta, a derutan izgled narušava izgled cijelog naselja, s obzirom da se teren nalazi u samom centru naselja. Zacrtani ciljevi i rezultati projekta doprinijet će području na način da će se urediti postojeći teren u: a.) nogometni teren – na način da će se postojeći teren za nogomet i košarku prilagoditi i urediti b) prostor za manju djecu – kojeg do sada u čitavom naselju nije bilo, sa 4 nova igrala, antistres podlogom koja im omogućuje sasvim sigurno mjesto za igru; c) prostor za njihove roditelje – kojeg do sada u nije bilo, sa 6 novih klupa; d) novu zelenu površinu i travnjak – koja će biti oplemenjena, održavana i utjecati na cjelokupan izgled naselja s obzirom se radi o centru Velikoga Brda. Vrlo važno za spomenuti je kako će teren služiti za provedbu sportskog programa djece koja pohađaju novootvoreni vrtić Veseljko te u svrhu kvalitetnog provođenja slobodnog vremena. Djeca turista koji su za vrijeme svog boravka smješteni u Velikom Brdu dobivaju novi sadržaj za igru.

**5. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE S PROJEKTOM I DOKAZ DA JE HUMANITARNA/DRUŠTVENA DJELATNOST UDRUGE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO**

*(odnosi se samo na projekte vatrogasnih domova)*

5.1. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE S PROJEKTOM

*(obrazložiti na koji je način projekt povezan s podacima iz Registra udruga odnosno statuta udruge vezano za ciljane skupine, ciljeve, djelatnosti kojima se ostvaruje cilj, te s područjima djelovanja i aktivnostima udruge; navedeno se odnosi isključivo na slučaj kada je korisnik udruga koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima)*

Nije primjenjivo

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5.2. DOKAZ DA SU HUMANITARNE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI UDRUGE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO

*(obrazložiti po kojoj su osnovi humanitarne i društvene djelatnosti udruge od posebnog interesa za lokalno stanovništvo; navedeno se odnosi isključivo na slučaj kada je korisnik udruga koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima)*

Nije primjenjivo

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**6. FINANCIJSKI KAPACITET KORISNIKA**

PLANIRANI IZVORI SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROJEKTA/OPERACIJE

*(prikazati dinamiku financiranja projekta po godinama planirane provedbe do potpune realizacije i funkcionalnosti projekta te navesti sve planirane izvore sredstava potrebne za provedbu projekta)*

Planirano trajanje provedbe ulaganja je 6 mjeseci.

Dinamika financiranja projekta:

- Podnošenje prvog dijela Zahtjeva za potporu u AGRONET do 30. rujna 2021.

- Odluka o odabiru projekata i sklapanje Ugovora o financiranju – prosinac 2021.

- Podnošenje drugog dijela Zahtjeva za potporu u AGRONET (faza II) (javna nabava) – siječanj – ožujak 2022.

- Administrativna kontrola drugog dijela zahtjeva za potporu – siječanj – ožujak 2022.

- Odluka o dodjeli sredstava – ožujak, travanj 2022.

- Početak provedbe projekta – travanj 2022. – lipanj 2022.

- Stavljanje terena u funkciju - lipanj, srpanj 2022.

- Podnošenje Zahtjeva za isplatu sredstava – rujan 2022.

- Isplata sredstava – listopad, studeni 2022.

Ukupna provedba projekta: 12 mjeseci. Svi novčani tijekovi planirani su u 2022. godini.

Ukupna vrijednost projekta: **2.359.732,50 kn**

Grad Makarska je Proračunom Grada Makarske za 2021. godinu i projekcijom za 2022. godinu planirao iznos od 475.000,00 kuna unutar stavke: Program građenja komunalne infrastrukture Podprogram – javne površine, projekt Izgradnja dječjeg terena Veliko Brdo.

Prijavom predmetnog projekta na natječaj Programa ruralnog razvoja, mjera 7, podmjera 7.4., tip operacije 7.4.1. Grad Makarska planira osigurati 1.887.786,00 kn, a preostali dio u iznosu od 471.946,50 kn putem vlastitog učešća iz svog proračuna iz gore navedene stavke.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PLANIRANI TROŠKOVI PROJEKTA** | **PROCIJENJENI IZNOS BEZ PDV-a**  **kn** | **IZNOS PDV-a**  **kn** | **UKUPNI PROCIJENJENI IZNOS S PDV-om**  **kn** |
| **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI** | | | |
| **Građenje i opremanje** | | |  |
| Pripremni radovi, demontaže i rušenja | 280.605,00 | 70.151,25 | 350.756,25 |
| Betonski i armiranobetonski radovi | 379.755,00 | 94.938,75 | 474.693,75 |
| Bravarski radovi | 181.000,00 kn | 45.250,00 | 226.250,00 |
| Kamenarski radovi | 101.400,00 kn | 25.350,00 | 126.750,00 |
| Radovi uređenja površina | 258.305,00 kn | 64.576,25 | 322.881,25 |
| Radovi uređenja zelenih površina | 36.500,00 kn | 9.125,00 | 45.625,00 |
| Oborinska odvodnja | 74.694,50 kn | 18.673,63 | 93.368,13 |
| Električne instalacije | 99.719,50 kn | 24.929,88 | 124.649,38 |
| Ostali radovi | 20.000,00 kn | 5.000,00 | 25.000,00 |
| Nepredviđeni troškovi 10 % od vrijednosti radova | 160.707,00 kn | 40.176,75 | 200.883,75 |
|  | | | |
| **UKUPNO** | | | **2.209.732,50** |
| **Troškovi vanjskih usluga** | | |  |
| Troškovi stručnjaka vezano za pripremu dokumentacije za natječaj | 30.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| Stručni nadzor građenja i koordinator zaštite na radu | 37.500,00 | 12.500,00 | 60.000,00 |
| Upravljanje projektom | 45.000,00 | 15.000,00 | 50.000,00 |
| **Ukupni iznos projekta** | | | **2.359.732,50** |
| **Intenzitet javne potpore** | | | **80 %** |
| **Iznos potpore iz proračuna EU (80% ukupnog iznosa potpore)** | | | **1.887.786,00** |
| **Iznos vlastitih sredstava Grada Makarske** | | | **471.946,50** |

**7. LJUDSKI KAPACITETI KORISNIKA**

*(navesti dosadašnja iskustva korisnika u provedbi sličnih projekata, te ljudske kapacitete za provedbu planiranog projekta, odnosno broj osoba i stručne kvalifikacije osoba uključenih u provedbu planiranog projekta; navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri korisnika ili pravnu osobu koja održava/upravlja projektom, a koji će biti uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima)*

Grad Makarska, kao nositelj projekta, broji 64 zaposlenika i svoje cjelovito iskustvo vezano za pripremu i kvalitetnu provedbu većeg broja projekata članova projektnog tima potkrepljuje se nizom provedenih projekata kao i onih u provedbi, sufinanciranih EU i nacionalnim sredstvima. EU projekti koje je Grad Makarska sufinancirao iz ESI Fondova su: Operativni program Konkurentnost i kohezija: Pilot projekt Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine, Provedba izobrazno-informativne kampanje o održivom gospodarenju otpadom, Europski fond za regionalni razvoj: Energetska obnova javnih zgrada Operativni program učinkoviti ljudski potencijali: Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza I., faza II., faza III., FEAD: Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva – školska godina 2020./2021., Unapređenje kvalitete postojećih i uvođenje novih usluga u predškolske institucije,  Izvršna agencija za inovacije i mreže: Uspostava širokopojasnog interneta na javnim mjestima, Instrument za povezivanje Europe; Poticanje širenja  i ubrzanje korištenja strukturiranog elektroničkog računa od strane javne uprave, nacionalno i prekogranično.  Ostali projekti sufinancirani nacionalnim sredstvima su sljedeći: Astro park, Sustav javnih bicikala, Tematska pješačko-biciklistička staza „Tragom Antuna Gojaka“, Rekonstrukcija i nadogradnja stare upravne zgrade na Gradskom sportskom centru, Modernizacija javne rasvjete, Sufinanciranje ugradnje solarnih panela za građane, Adaptacija prostora za Gradsku knjižnicu, Rekonstrukcija prostorija Gradske glazbe Makarska, Centar za posjetitelje Makarska, Razvoj biciklističkih odmorišta i biciklističke infrastrukture na području Grada Makarska, Sanacija kolno-pješačke ulice Put Makra, Sanacija opasnog mjesta na zapadnom ulazu u grad, Sanacija opasnog mjesta na križanju D8 sa Zgrebačkom, Istarskom i ulicom Put požara, Nabava multimedijalne opreme Malakološkog muzeja, Rekonstrukcija strojarskih i elektro instalacija te adaptacija sanitarnih čvorova centralne zgrade DV Biokovsko zvonce – vrtića Ciciban.

Javna ustanova Makarska razvojna agencija - Mara koja je zadužena za kvalitetnu pripremu projekta, s obzirom da je ista od strane grada Makarske osnovana kao pravna osoba Odlukom o osnivanju Javne ustanove Makarska razvojna agencija – MARA. Među inim djelatnostima agencije navodi se sudjelovanje u pripremi i provedbi u razvojnim projektima i programima financiranim iz nacionalnih ili EU sredstava, pružanje savjetodavne i tehničke pomoći u pripremi projekata gospodarskih subjekata s područja Grada Makarske kao i organizacija civilnoga društva s područja Grada Makarske te poticanje javno-civilnih međusektorskih partnerstva. Ispred Agencije imenuje se Lidija Vukadin Vranješ, univ. spec. oec. koja je u prethodnom periodu u ulozi savjetnice gradske uprave grada Makarske bila zadužena za pripremu i provedbu projekata u Gradu i koja je kvalificirana u području pripreme i provedbe projekata financiranih međunarodnim, EU i nacionalnim sredstvima te imaju iskustva rada na istima.

Stručni specijalist javne nabave Grada Makarske Hrvoje Pejić, dipl. iur. bit će zadužen za provođenje postupaka javne nabave koji ima dugogodišnje iskustvo u vođenju postupaka javne nabave ključnih infrastrukturnih projekata Grada, ali i projekata financiranih iz ESI fondova. Uz navedene članove projektnog tima, tu je i savjetnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, Sonja Duka, dipl. ing. arh, koja ima veliko iskustvo pripreme prostorne i tehničke dokumentacije kao i provedbu gradskih infrastrukturnih projekata. Za održavanje nove infrastrukture zadužit će se gradsko komunalno poduzeće Makarski komunalac d.o.o. ispred kojeg je u projektni tim imenovana Mila Lukić, mag. oecol, voditeljica stručnih poslova i održavanja Makarskog botaničkog vrta te voditeljica informativno-edukativnih radionica. Tamara Batinić Ćulav-viša stručna suradnica za projekte i razvoj u Odsjeku za projekte i razvoj Grada Makarske. Stekla je iskustvo u pripremi prijavi i provođenju nekoliko projekata na nacionalnoj razini i EU razini.

**8. NAČIN ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA PROJEKTOM**

8.1. IZVORI PRIHODA, PRIHODI I RASHODI PROJEKTA

*(navesti planirane izvore prihoda/sufinanciranja, prihode koje generira realizirani projekt te rashode nužne za upravljanje i održavanje realiziranim projektom u predviđenoj funkciji projekta)*

Planirani izvori prihoda/sufinanciranja nužnih za upravljanje i održavanje realiziranim projektom/operacijom osiguravaju se u proračunu Grada Makarske, stavka: Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture – Izgradnja terena Veliko Brdo. U proračunu Grada Makarske za 2021. planirana je proračunska pozicija sa iznosom od 475.000,00 kuna. Projekt neće generirati prihode. Održavanje realiziranog projekta vršit će komunalno poduzeće Grada Makarske Makarski komunalac d.o.o.

8.2. ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM PET GODINA OD DANA KONAČNE ISPLATE SREDSTAVA

*(navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri korisnika, a koji su uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“; navesti način upravljanja projektom ako će korisnik prenijeti upravljanje realiziranim projektom drugoj pravnoj osobi sukladno nadležnim propisima)*

Održavanje i upravljanje projektom nakon provedbe, a pet godina od dana konačne isplate sredstava navodimo:

* Za održavanje realiziranog projekta bit će zaduženo komunalno poduzeće u vlasništvu Grada Makarske **Makarski komunalac d.o.o.** koje broji ukupno 80 zaposlenika, od čega je 55 radnika s kategorije javnih usluga (vozači, odvoz i deponiranje, čišćenje i pometanje javnih površina). Naselje Veliko Brdo skuplja miješani komunalni otpad svaki drugi dan, a čišćenje javnih površina, održavanje ulica, zelenih površina se obavlja svaki dan te je radi toga planirano **zapošljavanje 2 osobe za obavljanje navedenih poslova**.
* Obzirom je predmet projekta sportski teren, za održavanje igrala na njemu zadužen je gradski **Pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti**, koji, ovisno o potrebi izlazi na teren. Pogon ima 30 zaposlenih osoba, od kojih je 7 zaposleno u radnoj grupi (hortikultura i građevinski radovi). Ispred Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti projektom će, od dana konačne isplate sredstava za održavanje biti zadužen voditelj **Antonio Zec**, sa dugogodišnjim radnim iskustvom upravljanja i organiziranja poslova Pogona. Osim toga, za konstantan nadzor i sigurnost realiziranog projekta skrbit će i djelatnici **Odsjeka za komunalno i prometno redarstvo Grada Makarske**.
* Nadležno tijelo Grada Makarske, sukladno Odluci o ustrojstvu gradske uprave Grada Makarske, vršit će upravljačku funkciju projekta nakon njegove realizacije.
* Kako je projekt iniciran od strane **Mjesnog odbora Veliko Brdo**, isti će biti zaduženi za kontrolu nad realiziranim projektom te konstantnu komunikaciju sa spomenutim službama, s ciljem što kvalitetnijeg održavanja i upravljanja.

**9. OSTVARIVANJE NETO PRIHODA**

*(Sukladno Članku 61. Uredbe (EU) br. 1303/2013)*

*Ako projekt ostvaruje neto prihod nakon dovršetka i prihvatljivi troškovi projekta prelaze 1.000.000,00 eura, prihvatljivi troškovi projekta unaprijed se smanjuju u referentnom razdoblju od 10 godina. Prihvatljivi troškovi projekta umanjuju se za utvrđeni diskontirani neto prihod.*

*Za izračun neto prihoda u referentnom razdoblju potrebno je popuniti Tablicu izračuna neto prihoda.*

*Predložak Tablice izračuna neto prihoda se preuzima sa stranice www.apprrr.hr – kartica “Zajednička poljoprivredna politika/PRRRH 2014. – 2020./Mjera 7/Podmjera 7.4/Vezani dokumenti/Predlošci i upute 7.4.1“.*

*Isti predložak Tablice izračuna neto prihoda može se otvoriti dvostrukim klikom na ovu ikonicu:*



*Popunjeni predložak Tablice kopira se u ovom poglavlju na sljedećoj stranici.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ostvaruje li projekt neto prihod?** | **DA** | **NE** |

*(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)*

*NAPOMENE:*

*Tablicu izračuna neto prihoda je potrebno popuniti neovisno o tome koliko iznose prihvatljivi troškovi projekta, a u Planu nabave/Tablici troškova i izračuna potpore prihvatljivi troškova će se umanjiti samo ako prelaze 1.000.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama i ako projekt generira neto prihod.*

**Tablica izračuna neto prihoda**



**10. USKLAĐENOST PROJEKTA SA STRATEŠKIM RAZVOJNIM DOKUMENTOM JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ILI S LOKALNOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM ODABRANOG LAG-A** **ILI S PLANOM RAZVOJA JEDINICE PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE**

*(Navesti cilj i prioritet iz strateškog razvojnog dokumenta jedince lokalne samouprave ili iz lokalne razvojne strategije odabranog LAG-a unutar Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske ili iz Plana razvoja jedinice područne (regionalne) samouprave, a iz kojih je vidljivo da je projekt u skladu sa* *strateškim razvojnim dokumentom JLS, lokalnom razvojnom strategijom (LRS) odabranog LAG-a ili Planom razvoja županije, obrazložiti usklađenost projekta s ciljem/prioritetom, navesti broj poglavlja/stranice u kojem/kojoj se navodi spomenuti cilj i prioritet; navesti gdje je strateški razvojni dokument/LRS/Plan razvoja županije objavljen - naziv i broj glasnika/link na mrežnu stranicu, navesti broj i datum akta temeljem kojeg je strateški razvojni dokument/Plan razvoja usvojen od strane predstavničkog tijela jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave; navesti gdje je taj akt objavljen - naziv i broj glasnika/link na mrežnu stranicu*;*.)*

**Projekt je sukladan:**

**Strategiji razvoja Splitsko-dalmatinske županije**:

* **Strateški cilj 1.: Konkurentno gospodarstvo,**Prioritet 1.5.,   
  Mjera 1.5.1. Jačanje lokalne zajednice,   
  Mjera 1.5.2. Održivi razvoj ruralnog područja kroz poboljšanje uvjeta života i rada, stranica 132. <https://www.dalmacija.hr/Portals/0/docs/Tajnistvo/%C5%BErs%20sd%C5%BE.pdf>, Zaključak o donošenju Strategije, KLASA: 021-04/11-02/246, URBROJ: 2181/1-01-11-1, Split, 26. rujna 2011.: <https://www.dalmacija.hr/Portals/0/Glasnik/2011/8a/473.%20razvojna%20strategija%20splitsko-dalmatinske%20%C5%BEupanije%202011.-2013.%20godine.pdf?ver=2011-10-07-145632-000>

Županijska razvojna strategija Splitsko-dalmatinske županije 2011.-2013. usvojena je na sjednici Županijske skupštine dana 26. rujna 2011. ŽRS 2011.-2013. je još uvijek na snazi, a produljivana je u više navrata po preporuci Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU budući da po Zakonu o regionalnom razvoju RH sve županijske razvojne strategije moraju biti usklađene sa Strategijom regionalnog razvoja RH:<http://www.rera.hr/stranice/raniji-strateski-akti/20.html>.

**11. USKLAĐENOST PROJEKTA S PROSTORNIM PLANOM JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE**

*(za projekte građenja za koje nije ishođena građevinska dozvola obrazložiti usklađenost projekta s prostornim planom JLS pozivajući se na odgovarajuće članke, stavke i točke tekstualnog dijela Prostornog plana JLS te na grafičke dijelove Prostornog plana, navesti naziv i stranice Prostornog plana JLS u kojima je dozvoljena provedba takvog zahvata u prostoru, navesti broj mape/knjige/poglavlja/stranice iz Glavnog projekta u kojem projektant dokazuje/izjavljuje da je Glavni projekt u skladu s prostornim planom.*

Izjavom projektanta od 19. srpnja 2021. obrazloženo je kako je Glavni projekt rekonstrukcije i uređenja izrađen u skladu sa Prostornim planom uređenja Grada Makarske:

„Prostornim planom uređenja Grada Makarske ("Glasnik Grada Makarske" br. 08/06,16/07- ispravak greške,17/08, 19/09, 03/16 i 09/20), Zakonom o gradnji (N.N. br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Zakonom o prostornom uređenju (N.N. br., 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Pravilnikom o jednostavnim građevinama i radovima (N.N. br. 112/17, 34/18, 36/19, 98/19 i 31/20) i drugim propisima u skladu s kojima mora biti izrađen te da ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu, zahtjeve propisane za energetska svojstva zgrada i druge propisane zahtjeve i uvjete.“

**12. IZJAVA KORISNIKA O JAVNOJ NAMJENI PROJEKTA TE DOSTUPNOSTI PREDMETA ULAGANJA POJEDINCIMA, LOKALNOM STANOVNIŠTVU I INTERESNIM SKUPINAMA**

*Pojašnjenje:*

*- Davatelj Izjave je korisnik/podnositelj Zahtjeva za potporu za podmjeru 7.4, tip operacije 7.4.1*

*- Korisnik se treba u Izjavi obvezati te treba izjaviti da je projekt namijenjen javnoj upotrebi/korištenju i da će planirano ulaganje nakon stavljanja u funkciju biti dostupno pojedincima, lokalnom stanovništvu i interesnim skupinama.*

*- U Izjavi je potrebno nabrojiti interesne skupine krajnje korisnike projekta.*

*- Izjava mora biti potpisana i ovjerena od strane korisnika.*

Grad Makarska, podnositelj Zahtjeva za potporu za Podmjeru 7.4., Tip operacije 7.4.1. obvezuje se da će planirano ulaganje biti dostupno lokalnom stanovništvu i interesnim skupinama:

- Stanovnici naselja Veliko Brdo (408), osobito obitelji s djecom koji do sada nisu imali sličan sportski sadržaj. Naime, na mjestu postojećeg terena nalazi se nogometni i košarkaški teren smanjenih dimenzija koje je u derutnom stanju. Naselje nema nikakvih sadržaja niti sportskih sadržaja za djecu i mlade. Provedbom projekta djeca iz Velikog Brda dobit će sasvim novi sadržaj – sportska građevina sa novim terenom za nogomet, prostor sa igralima za najmanju djecu te prostor sa klupama i zelenom površinom za roditelje.

- Dječji vrtić Veseljko – nalazi se svega 100 m od samog terena. Radi se o novootvorenom vrtiću, koji upisuje 25 djece. Vrtić nema sportski sadržaj te će se teren svakodnevno koristiti od strane djece koja pohađaju vrtić, sa svojim odgojiteljicama i koja imaju sportski program u vrtiću.

- Osnovna škola oca Petra Perice u naselju Makarska koja je locirana u neposrednoj blizini naselja Veliko Brdo koju pohađaju djeca iz naselja Veliko Brdo. S obzirom kako će novi sadržaj biti jedinstven na čitavom zapadnom dijelu Grada Makarske, otvorit će se mogućnost i za korištenje i organiziranje sportskih sadržaja OŠ oca Petra Perice (utakmice, druženja, nastupi…)

- Mjesni odbor Veliko Brdo – na čiju inicijativu je projekt i izrađen, imat će priliku organizacije različitih sadržaja u sklopu novog terena, kao i mjesno planinarsko društvo HPD Veliko Brdo.

Krajnji korisnici su:

- Turisti – obzirom kako je naselje Veliko Brdo posljednjih godina izrazito zanimljivo turistima i kako je lokalno stanovništvo prilagodilo i svoje objekte turističkoj djelatnosti na način da veći broj objekata za iznajmljivanje spada u kategoriju kuća za odmor sa bazenom. Turisti koji su za vrijeme svog boravka smješteni u Velikom Brdu imat će novi sadržaj za svoju djecu.

- Građani grada Makarske – koji dolaze u Veliko Brdo s obzirom se radi o novom javnom sadržaju namijenjenog svim građanima i stanovnicima Grada Makarske.

Datum: Potpis i pečat:

dr.sc. Zoran Paunović

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_