Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i [32/20](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=43441)) i članka 55. Statuta Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske broj 3/21) Gradonačelnik Grada Makarske podnosi Gradskom vijeću Grada Makarske

**IZVJEŠĆE**

**O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE za 2021. godinu**

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021. objavljen je u Glasniku Grada Makarske broj 18/20 i 22/21.

Tijekom 2021. godine izvršeni su slijedeći radovi planirani u Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opis i opseg radova** | | **Planirano** | **Ostvareno** | **Indeks %** | |
| **I.** | **Održavanje i popravak oborinskog**  **sustava** | **50.000,00** | **9.512,50** | **19,03** | |
| 1. | Odvodnja atmosferskih voda | 50.000,00 | 9.512,50 | 19,03 | |
|  | | | | | |
| **II.** | **Održavanje čistoće javnih površina** | **8.380.000,00** | **7.131.052,64** | | **85,10** |
| 1. | Čišćenje javnih površina (sakupljanje i odvoz komunalnog otpada) | 8.350.000,00 | 7.098.382,55 | | 85,01 |
| 2. | Čišćenje mora | 20.000,00 | 22.970,09 | | 114,85 |
| 3. | Ostale usluge (čišćenja i održavanja) | 10.000,00 | 9.700,00 | | 97,00 |
|  |  |  |  | |  |
| **III.** | **Održavanje javnih površina** | **3.300.000,00** | **3.237.791,10** | | **98,11** |
| 1. | Horizontalna i vertikalna signalizacija | 850.000,00 | 799.546,26 | | 94,06 |
| 2. | Utrošak vode | 700.000,00 | 777.974,90 | | 111,14 |
| 3. | Nabava komunalne opreme | 200.000,00 | 174.575,00 | | 87,29 |
| 4. | Nabava ostale opreme | 400.000,00 | 391.734,50 | | 97,93 |
| 5. | Održavanje parkova i igrališta | 300.000,00 | 242.555,57 | | 80,85 |
| 6. | Održavanje i nadohrana plaže | 500.000,00 | 499.337,66 | | 99,87 |
| 7. | Održavanje ostalih javnih površina Grada | 350.000,00 | 352.067,21 | | 100,59 |
|  |  |  |  | |  |
| **IV.** | **Održavanje nerazvrstanih cesta** | **300.000,00** | **250.780,75** | | **83,59** |
| 1. | Popravak i održavanje nerazvrstanih cesta | 300.000,00 | 250.780,75 | | 83,59 |
|  |  |  |  | |  |
| **V.** | **Održavanje javne rasvjete** | **3.200.000,00** | **2.932.368,19** | | **91,64** |
| 1. | Održavanje objekata i uređaja javne rasvjete - rad | 1.900.000,00 | 1.884.278,75 | | 99,17 |
| 2. | Održavanje javne rasvjete - utrošak struje | 1.200.000,00 | 966.695,94 | | 80,56 |
| 3. | Prigodna dekoracija i iluminacija | 100.000,00 | 81.393,50 | | 81,39 |
|  |  |  |  | |  |
| **VI.** | **Ostalo održavanje** | **730.000,00** | **588.874,29** | | **80,67** |
| 1. | Usluge službe za uklanjanje s JPP-e | 20.000,00 | 25.000,00 | | 125,00 |
| 2. | Sakupljanje i zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja te usluge  higijeničarske službe | 100.000,00 | 81.280,29 | | 81,28 |
| 3. | Provođenje mjera obvezne  preventivne dezinsekcije i deratizacije | 200.000,00 | 162.812,50 | | 81,41 |
| 4. | Ostalo (izrada elaborata, skica, fotografija, nabava sitnog inventara i sl.) | 400.000,00 | 319.781,50 | | 79,95 |
| 5. | Izrada studije razvoja prometa | 10.000,00 | 0,00 | | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REKAPITULACIJA** | | **Planirano** | **Ostvareno** | **Indeks**  **%** |
| I. | Održavanje i popravak oborinskog sustava | 50.000,00 | 9.512,50 | 19,03 |
| II. | Održavanje čistoće javnih površina | 8.380.000,00 | 7.131.052,64 | 85,10 |
| III. | Održavanje javnih površina | 3.300.000,00 | 3.237.791,10 | 98,11 |
| IV | Održavanje nerazvrstanih cesta | 300.000,00 | 250.780,75 | 83,59 |
| V | Održavanje javne rasvjete | 3.200.000,00 | 2.932.368,19 | 91,64 |
| VI. | Ostalo održavanje | 730.000,00 | 588.874,29 | 80,67 |
| **UKUPNO** | | **15.960.000,00** | **14.150.379,47** | **88,66** |

**Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021. realiziran je iz slijedećih izvora:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Planirano** | **Ostvareno** | **Indeks %** |
| I. | Vlastiti prihodi | 1.997.228,07 | 3.353.926,43 | 167,93 |
| II. | Ostali prihodi za posebne namjene | 880.000,00 | 880.000,00 | 100,00 |
| III. | Prihodi od komunalnog doprinosa | 8.558.150,26 | 7.190.792,93 | 84,02 |
| IV. | Prihodi od komunalne naknade | 1.760.996,02 | 1.760.996,00 | 100,00 |
| V. | Prihodi od koncesija i koncesijskih odobrenja | 850.000,00 | 852.307,75 | 100,27 |
| VI. | Opći prihodi i primici | 1.801.269,65 | 0,00 | 0,00 |
| VII. | Pomoći EU | 112.356,00 | 112.356,36 | 100,00 |
| **UKUPNO** | | **15.960.000,00** | **14.150.379,47** | **88,66** |

KLASA: 400-04/22-01/10

URBROJ: 2181-6-05-01-22-1

Makarska, 27. svibnja 2022.g.

Gradonačelnik

dr.sc. Zoran Paunović

**Obrazloženje**

Odredbom članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i [32/20](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=43441)) propisano je da gradonačelnik odnosno općinski načelnik podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu, istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna jedinice lokalne samouprave i objavljuje se u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave.

Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2021. (Glasnik Grada Makarske broj 18/20 i 22/21) utvrđeni su objekti i uređaji komunalne infrastrukture čija je realizacija planirana tijekom 2021. godine.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2021., koji uključuje 20 aktivnosti, planirano je ukupno 15.960.00,00 kn, a realizirano ukupno 14.150.379,47 kn, odnosno 88,66 %. Navedeni program je uglavnom izvršen u skladu s planom, dok su odstupanja bila kod slijedećih aktivnosti:

1. Podprogram Održavanje i popravak oborinskog sustava

* Odvodnja atmosferskih voda za što je planirano 50.000,00 kn, a utrošeno 9.512,50 kn, odnosno 19,03%, jer nije bilo potrebe za izvođenjem tih radova.

2. Podprogram održavanje čistoće javnih površina

* čišćenje mora za što je planirano 20.000,00 kn, a utrošeno 22.970,09 kn, odnosno 114,85% iz razloga što je bilo potrebe za pojačanim angažmanom.

3. Podprogram Održavanje javnih površina

* utrošak vode za što je planirano 700.000,00 kn, a utrošeno 777.974,90 kn, odnosno 111,14% iz razloga što je bilo potrebe za većom potrošnjom vode.

4. Podprogram Ostalo održavanje

* za usluge službe uklanjanja sa JPP za što je planirano 20.000,00 kn, a utrošeno 25.000,00 kn, odnosno 125,00% iz razloga što je bilo potrebe za pojačanim angažmanom.
* izrada studije razvoja prometa za što je planirano 10.000,00 kn, a utrošeno 0,00 kn, iz razloga što je izrada studije planirana za 2022. i 2023.

Slijedom navedenog, podnosi se Gradskom vijeću izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021.

Gradonačelnik

dr.sc. Zoran Paunović