Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i [32/20](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=43441)) i članka 55. Statuta Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske broj 3/21) Gradonačelnik Grada Makarske podnosi Gradskom vijeću Grada Makarske

**IZVJEŠĆE**

**O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE za 2022. godinu**

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022. objavljen je u Glasniku Grada Makarske broj 23/21 i 27/22.

Tijekom 2022. godine izvršeni su slijedeći radovi planirani u Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opis i opseg radova** | | **Planirano** | **Ostvareno** | **Indeks %** | |
| **I.** | **Održavanje i popravak oborinskog**  **sustava** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | |
| 1. | Odvodnja atmosferskih voda | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | |
|  | | | | | |
| **II.** | **Održavanje čistoće javnih površina** | **8.475.000,00** | **8.473.604,18** | | **99,98** |
| 1. | Čišćenje javnih površina | 8.350.000,00 | 8.349.577,56 | | 99,99 |
| 2. | Čišćenje mora i plaža | 25.000,00 | 27.564,12 | | 110,26 |
| 3. | Ostale usluge čišćenja i održavanja javnih površina | 100.000,00 | 96.462,50 | | 96,46 |
|  |  |  |  | |  |
| **III.** | **Održavanje javnih površina** | **4.484.250,00** | **3.269.063,24** | | **72,90** |
| 1. | Horizontalna i vertikalna signalizacija | 584.250,00 | 146.899,88 | | 25,14 |
| 2. | Održavanje parkova, javnog zelenila, igrališta | 800.000,00 | 743.910,90 | | 92,99 |
| 3. | Održavanje i nadohrana plaže | 400.000,00 | 247.868,74 | | 61,97 |
| 4. | Održavanje ostalih javnih površina Grada | 600.000,00 | 657.538,00 | | 109,59 |
| 5. | Održavanje i zaštita kamenih površina Kalalarga i Rive | 400.000,00 | 396.500,00 | | 99,13 |
| 6. | Nabava komunalne opreme | 200.000,00 | 59.256,50 | | 29,63 |
| 7. | Nabava ostale opreme | 700.000,00 | 119.125,00 | | 17,02 |
| 8. | Utrošak vode | 800.000,00 | 897.964,22 | | 112,25 |
|  |  |  |  | |  |
| **IV.** | **Održavanje nerazvrstanih cesta** | **570.000,00** | **630.318,01** | | **110,58** |
| 1. | Popravak i održavanje nerazvrstanih cesta | 570.000,00 | 630.318,01 | | 110,58 |
|  |  |  |  | |  |
| **V.** | **Održavanje javne rasvjete** | **4.500.000,00** | **4.267.945,30** | | **94,84** |
| 1. | Održavanje objekata i uređaja javne rasvjete - rad | 2.000.000,00 | 1.996.777,50 | | 99,84 |
| 2. | Održavanje javne rasvjete - utrošak struje | 2.000.000,00 | 1.929.551,70 | | 96,48 |
| 3. | Prigodna dekoracija i iluminacija | 500.000,00 | 341.616,10 | | 68,32 |
|  |  |  |  | |  |
| **VI.** | **Ostalo održavanje** | **830.750,00** | **457.791,14** | | **55,11** |
| 1. | Usluge službe za uklanjanje s JPP-e | 100.000,00 | 18.625,00 | | 18,63 |
| 2. | Sakupljanje i zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja te usluge  higijeničarske službe | 160.750,00 | 118.675,00 | | 73,83 |
| 3. | Provođenje mjera obvezne  preventivne dezinsekcije i deratizacije | 200.000,00 | 173.362,50 | | 86,68 |
| 4. | Ostalo (izrada elaborata, skica, fotografija, nabava sitnog inventara i sl.) | 120.000,00 | 109.628,64 | | 91,36 |
| 5. | Izrada studije razvoja prometa | 250.000,00 | 37.500,00 | | 15,00 |
|  |  |  |  | |  |
| **VII.** | **Participativno budžetiranje** | **250.000,00** | **200.236,35** | | **80,09** |
| 1. | Participativno budžetiranje - održavanje | 250.000,00 | 200.236,35 | | 80,09 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REKAPITULACIJA** | | **Planirano** | **Ostvareno** | **Indeks**  **%** |
| I. | Održavanje i popravak oborinskog sustava | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| II. | Održavanje čistoće javnih površina | 8.475.000,00 | 8.473.604,18 | 99,98 |
| III. | Održavanje javnih površina | 4.484.250,00 | 3.269.063,24 | 72,90 |
| IV | Održavanje nerazvrstanih cesta | 570.000,00 | 630.318,01 | 110,58 |
| V | Održavanje javne rasvjete | 4.500.000,00 | 4.267.945,30 | 94,84 |
| VI. | Ostalo održavanje | 830.750,00 | 457.791,14 | 55,11 |
| VII. | Participativno budžetiranje | 250.000,00 | 200.236,35 | 80,09 |
| **UKUPNO** | | **19.160.000,00** | **17.348.958,22** | **90,55** |

**Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021. realiziran je iz slijedećih izvora:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Planirano** | **Ostvareno** | **Indeks %** |
| I. | Vlastiti prihodi | 3.724.575,00 | 5.858.647,39 | 157,30 |
| II. | Ostali prihodi za posebne namjene | 550.000,00 | 550.000,00 | 100,00 |
| III. | Prihodi od komunalnog doprinosa | 10.965.425,00 | 4.424.390,40 | 40,35 |
| IV. | Prihodi od komunalne naknade | 3.135.000,00 | 1.767.893,58 | 56,39 |
| V. | Prihodi od koncesija i koncesijskih odobrenja | 435.000,00 | 285.432,86 | 65,62 |
| VI. | Opći prihodi i primici | 0,00 | 4.362.593,99 | 0,00 |
| VII. | Pomoći EU | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIII. | Ostale pomoći | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| **UKUPNO** | | **19.160.000,00** | **17.348.958,22** | **90,55** |

KLASA: 400-04/23-01/18

URBROJ: 2181-6-05-01-23-1

Makarska, 19. svibnja 2023.g. Gradonačelnik

dr.sc. Zoran Paunović

**Obrazloženje**

Odredbom članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i [32/20](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=43441)) propisano je da gradonačelnik odnosno općinski načelnik podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu, istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna jedinice lokalne samouprave i objavljuje se u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave.

Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2022. (Glasnik Grada Makarske broj 23/21 i 27/22) utvrđeni su objekti i uređaji komunalne infrastrukture čija je realizacija planirana tijekom 2022. godine.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2022., koji uključuje 22 aktivnosti, planirano je ukupno 19.160.000,00 kn, a realizirano ukupno 17.348.958,22 kn, odnosno 90,55%. Navedeni program izvršen je u skladu s planom, dok su odstupanja bila kod slijedećih aktivnosti:

1. Podprogram Održavanje čistoće javnih površina

* čišćenje mora za što je planirano 25.000,00 kn, a utrošeno 27.564,12 kn, odnosno 110,26% iz razloga što je bilo potrebe za pojačanim angažmanom.

2. Podprogram Održavanje javnih površina

* horizontalna i vertikalna signalizacija za što je planirano 584.250,00 kn, a realizirano 146.899,88 kn odnosno 25,14% iz razloga jer je su računi prispjeli tek u 2023.
* održavanje ostalih javnih površina Grada za što je planirano 600.000,00 kn, a utrošeno 657.538,00 kn, odnosno 109,59% iz razloga što je bilo potrebe za pojačanim angažmanom pri održavanju javnih površina.
* nabava komunalne opreme za što je planirano 200.000,00 kn, a utrošeno je 59.256,50 kn, jer je za dio komunalne opreme nabava prebačena za 2023.
* za nabavu ostale opreme planirano je 700.000,00 kn, a utrošeno 119.125,00 kn, jer su navedena sredstva planirana za nabavu gradskog videonadzora, za cca 70 novih kamernih mjesta, a kako za dokumenatciju još uvijek nije bila ishođena suglasnost MUP-a, pa se nije mogao naručiti projekt i pokrenuti nabava kamera, realizacija navedenog projekta prebačena je za 2023.
* za utrošak vode planirano je 800.000,00 kn, a utrošeno 897.964,22 kn, odnosno 112,25% iz razloga što je bilo potrebe za većom potrošnjom vode.

3. Podprogram Održavanje nerazvrstanih cesta

* za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 570.000,00 kn, a utrošeno 630.318,01 kn, odnosno 110,58% iz razloga što je bilo potrebe za pojačanim održavanjem, popravcima i ostalim ulaganjima u nerazvrstane ceste.

4. Podprogram Ostalo održavanje

* za usluge službe uklanjanja sa JPP za što je planirano 100.000,00 kn utrošeno je 18.625,00 kn, odnosno 18,63% iz razloga što nije bilo potrebe za pojačanim uslugama u 2022, budući su se rješenja redara za uklanjanje kioska na Peškeri izvršila tek početkom 2023 kada je bila potreba za angažiranjem trečih osoba za uklanjanja objekata sa JPP.
* izrada studije razvoja prometa za što je planirano 250.000,00 kn, a utrošeno 37.500,00 kn, odnosno 15,00% iz razloga što je trajanje studije još u tijeku.

Slijedom navedenog, podnosi se Gradskom vijeću izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022.

Gradonačelnik

dr.sc. Zoran Paunović